- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 11. jednání Zastupitelstva LK

dne 17. 12. 2013

40.

g)

Informace ve věci sankcí a případných hrozících dalších odvodů u veřejných zakázek Libereckého kraje v oblasti dopravní infrastruktury – 19. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 – 2013, oblast podpory 1.1. „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy |

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je předkládána aktualizovaná zpráva ve věci sankcí a případných hrozících dalších odvodů u veřejných zakázek Libereckého kraje v oblasti dopravní infrastruktury - 19. kolo výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 - 2013, oblast podpory 1.1. „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“ (dále jen ROP).

Informace již byly poskytnuty na Radě Libereckého kraje dne 18. 6. 2013 - bod 68 a na Radě Libereckého kraje dne 3. 9. 2013 - bod 90.

Největší riziko finančního postihu však hrozí u projektů z 19. kola výzvy, u kterých administraci zadávacích řízení zajišťovala společnost ERINYES, s.r.o. (nyní AVEZA, s.r.o.). Komentáře k jednotlivým projektům jsou uvedeny níže, kurzívou jsou doplněny aktuální informace oproti stavu k 3. 9. 2013:

- III/28724 Malá Skála - Frýdštejn, rekonstrukce silnice

Zadávací řízení

Dne 21. 6. 2011 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Rozhodnutí, ve kterém rozhodl, že se Liberecký kraj dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. g) ZVZ, tím, že porušil ustanovení § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), když nedodržel lhůtu 10 dnů pro odeslání písemného rozhodnutí o námitkách. Libereckému kraji byla uložena pokuta ve výši 40.000 Kč. Společnost ERINYES, s.r.o. (dále jen ERINYES) byla vyzvána k úhradě této částky.

Územní odbor realizace programu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Liberci (dále jen ÚRR) byl o tomto rozhodnutí informován a Libereckému kraji bylo sděleno, že v případě kontroly této veřejné zakázky v rámci podání žádosti o platbu by byl dle platné metodiky pravděpodobně celý výdaj považován za nezpůsobilý. Dne 28. 10. 2011 bylo zadávací řízení zrušeno.

Nové zadávací řízení bylo Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KSS LK) vyhlášeno na ISVZ dne 29. 3. 2012 (ev.č. zakázky 211296, č. formuláře 7202010011296) a jeho administrátorem je firma AlloTender s.r.o. se sídlem v Praze. Povinností příjemce dotace je před ukončením procesu výběrového řízení (po výběru a před potvrzením vítězného uchazeče firmy EUROVIA CS, a.s. a podpisem smlouvy se zhotovitelem) předložit dokumentaci o jeho průběhu ke kontrole na ÚRR, což bylo uskutečněno dne 5. 11. 2012. ÚRR odsouhlasil podepsání smlouvy o dílo, smlouva o dílo byla podepsána a v současné době již probíhá realizace projektu.

Projekt

Na základě výsledku kontroly projektu navrhl ÚRR z důvodu pozdního převodu vygenerovaných úroků na zvláštním účtu projektu korekci způsobilých výdajů ve výši 100 % z částky 125.609,76 Kč s možnosti prominutí do výše 99,5 %. Liberecký kraj požádal o prominutí 99,5 % z navržené korekce.  Dne 19. 8. 2013 bylo žádosti o prominutí 99,5 % z částky 125.609,76 Kč, tj. 124.981,71 Kč, vyhověno a Liberecký kraj zaplatil pouze neprominutelnou část 0,5 %, tj. 628,05 Kč.

- II/287 Kokonín - Bratříkov

Zadávací řízení

Na základě výsledku kontroly projektu navrhl ÚRR korekci způsobilých výdajů ve výši 10% (3.976.445,33 Kč). Bylo požádáno o odpuštění navržené korekce s odůvodněním, že zjištěné nedostatky (porušení ZVZ) neměly vliv na výběr nejvhodnější nabídky.  Dne 27. 8. 2012 nebylo námitkám vyhověno.

Ne všechny kroky učiněné společností ERINYES v průběhu zadávacího řízení byly v souladu se ZVZ, dokumentace k zadávacímu řízení není úplná (§155).

Z tohoto důvodu nebyla proplacena faktura vystavená společností ERINYES ve výši 106.800,- Kč včetně DPH.

Na základě výše uvedených skutečností z kontroly byly sníženy celkové způsobilé výdaje projektu o částku 3.698.211,93 Kč a tato škoda způsobená administrátorem je vymáhána Libereckým krajem soudní cestou - žaloba již podána.

Projekt

Na základě výsledku kontroly projektu navrhl ÚRR z důvodu pozdního podání průběžné monitorovací zprávy korekci způsobilých výdajů ve výši 100 % z částky 38.265.862 Kč s možnosti prominutí do výše 99,5 %. Bylo požádáno o prominutí 99,5 % z navržené korekce.  Dne 19. 8. 2013 bylo žádosti o prominutí 99,5 % z částky 38.265.862 Kč, tj. 38.074,532,69 Kč, vyhověno a Liberecký kraj zaplatil pouze neprominutelnou část 0,5 %, tj. 191.329,31 Kč.

Na základě výše uvedených skutečností z kontroly byly sníženy celkové způsobilé výdaje projektu o částku 191.329,31 Kč a tato škoda způsobená administrátorem projektu byla uplatněna Libereckým krajem na Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o., která měla se společností Europ, a.s., administrátorem projektu uzavřenou mandátní smlouvu. Prostředky již byly LK zaplaceny.

- Rekonstrukce ulice 5. května v Turnově

Zadávací řízení

Liberecký kraj měl za porušení rozpočtové kázně vrátit do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RRRS-SV) částku 48.017.254,12 Kč. Na základě toho byla odeslána žádost o prominutí odvodu a 29. 6. 2011 bylo Libereckému kraji doručeno „Rozhodnutí“ ze dne 22. 6. 2011, ve kterém se Libereckému kraji odvod i penále promíjejí v celém rozsahu a to i přes to, že k jednoznačnému porušení § 81 odst. 3 ZVZ došlo.

Ne všechny kroky učiněné společností ERINYES v průběhu zadávacího řízení byly v souladu se ZVZ (§ 81 odst. 3).

Z tohoto důvodu nebyla proplacena faktura vystavená společností ERINYES ve výši 106.800,- Kč včetně DPH.

Projekt

Na základě výsledku kontroly projektu navrhl ÚRR z důvodu pozdního podání průběžné monitorovací zprávy korekci způsobilých výdajů ve výši 100 % z částky 48.274.259 Kč s možnosti prominutí do výše 99,5 %. Bude požádáno o prominutí 99,5 % z navržené korekce.  Dne 19. 11 2013 bude o žádosti o prominutí 99,5 % z částky 48.274.259 Kč, tj. 48.032,887,62 Kč, jednáno a Liberecký kraj v případě kladného výsledku jednání, zaplatí pouze neprominutelnou část 0,5 %, tj. 241.371,29 Kč.

Na základě výše uvedených skutečností z kontroly byly sníženy celkové způsobilé výdaje projektu o částku 234.966,58 Kč a tato škoda způsobená administrátorem projektu bude uplatněna Libereckým krajem na Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o., která měla se společností Europ, a.s.,  administrátorem projektu uzavřenou mandátní smlouvu. Částka 681,48 Kč je vyčíslena za pozdní uhrazení úroků.

- Přeložka komunikace II/592 Chrastava - II. etapa

Zadávací řízení

Zadávací řízení zrušeno 31. 8. 2010. Nové zadávací řízení provedla KSS LK.

- Silnice III/2921 Pelechov - Záhoří, Silnice III/2922 Semily - Záhoří, vč. 2 mostů

Zadávací řízení

Liberecký kraj měl za porušení rozpočtové kázně vrátit do rozpočtu RRRS-SV částku 34.541.916,10 Kč. Byla odeslána žádost o prominutí odvodu a dne 1. 2. 2012 bylo Libereckému kraji doručeno „Rozhodnutí o prominutí odvodu“ ze dne 25. 1. 2012 a dne 10. 4. 2012 bylo doručeno „Rozhodnutí o prominutí penále“ ze dne 25. 1. 2012.

Ne všechny kroky učiněné společností ERINYES v průběhu zadávacího řízení byly v souladu se ZVZ (§ 81 odst. 3), dokumentace k zadávacímu řízení není úplná (§155).

Z tohoto důvodu nebyla proplacena faktura vystavená společností ERINYES ve výši 106.800,- Kč včetně DPH.

V současné době probíhá ze strany ÚRR  „Administrativní kontrola interim s žádostí o platbu“. Vzhledem k dosavadním zkušenostem při těchto kontrolách u jiných VZ lze i zde předpokládat další požadavky na vysvětlení, doložení dokladů či nedostatky. Proto přinejmenším do doby ukončení „Administrativní kontroly interim s žádostí o platbu“.

- Mimoň - okružní křižovatka Kozinovo náměstí (II/268 x II/270)

Projekt

Na základě kontroly zadávacího řízení před podpisem smlouvy, kterou provedl Úřad regionální rady Severovýchod, byl Liberecký kraj vyzván k doplnění některých dokladů. Po předání všech dokladů bylo možné uzavřít smlouvu.

Na základě výsledku kontroly projektu navrhl ÚRR z důvodu pozdního podání průběžné monitorovací zprávy korekci způsobilých výdajů ve výši 100 % z částky 13.386.183 Kč s možnosti prominutí do výše 99,5 %. Bylo požádáno o prominutí 99,5 % z navržené korekce.  Dne 19. 8. 2013 bylo žádosti o prominutí 99,5 % z částky 13.386.183 Kč, tj. 13.319.252,09 Kč, vyhověno a Liberecký kraj zaplatil pouze neprominutelnou část 0,5 %, tj. 66.930,91 Kč.

Na základě výše uvedených skutečností z kontroly byly sníženy celkové způsobilé výdaje projektu o částku 66.930,91 Kč a tato škoda způsobená administrátorem projektu byla uplatněna Libereckým krajem na Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o., která měla se společností Europ, a.s.,  administrátorem projektu uzavřenou mandátní smlouvu. Prostředky již byly LK zaplaceny.

- Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa

Zadávací řízení

Zadávací řízení bylo navrženo ke zrušení v návaznosti na „Oznámení o výsledku administrativní kontroly v průběhu VŘ“ ze strany ÚRR, vzhledem k pochybením, kterých se dopustila společnost ERINYES. V rámci administrace zadávacího řízení a reálné hrozbě 100 % odvodu hodnoty zakázky. Oddělení veřejných zakázek provedlo kontrolu zadávacího řízení a bylo zjištěno, že došlo k porušení ZVZ. Liberecký kraj také neobdržel kompletní dokumentaci k veřejné zakázce. Zadávací řízení bylo zrušeno.

Oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s odborem dopravy a KSS LK připravilo nové zadávací řízení a Rada kraje rozhodla dne 16. 4. 2013 o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva byla podepsána a v současné době probíhá realizace projektu.

- Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald

Zadávací řízení

Zadávací řízení bylo navrženo ke zrušení v návaznosti na „Oznámení o výsledku administrativní kontroly v průběhu VŘ“ ze strany ÚRR vzhledem k pochybením, kterých se dopustila společnost ERINYES v rámci administrace zadávacího řízení a reálné hrozbě 100 % odvodu hodnoty zakázky. Oddělení veřejných zakázek provedlo kontrolu zadávacího řízení a bylo zjištěno, že došlo k porušení § 6 ZVZ, tedy zásad rovného zacházení a mohl být ovlivněn výběr nejvhodnějšího uchazeče. Liberecký kraj také neobdržel kompletní dokumentaci k veřejné zakázce. Zadávací řízení bylo zrušeno.

Oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s odborem dopravy a KSS LK připravilo nové zadávací řízení. Smlouva byla podepsána a v současné době probíhá realizace projektu.

Projekt

V současné době je hrozba odvodu z důvodu nedodržení termínu předávání monitorovacích zpráv - viz bod č. 72 v Radě kraje dne 18. 6. 2013.

- Silnice II/270 Luhov - Postřelná

Zadávací řízení

Liberecký kraj obdržel dne 28. 8. 2012 od ÚRR „Oznámení o výsledku administrativní kontroly interim s žádostí o platbu“. Na základě pochybení byla navržena celková korekce způsobilých výdajů souvisejících s výběrovým řízením na dodavatele stavby ve výši 25 % v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a s ohledem na „Pokyny pro stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS. RRRS-SV byl odeslán dopis, ve kterém Liberecký kraj požádal o postup dle bodu č. 12 tabulky Pokynů, tedy že jde o „nesprávné použití některých méně podstatných ustanovení“, pro něž je doporučená i oprava ve výši 2 % (jiné hodnoty oprav v tomto řádku uvedené, tj. 5 % nebo 10 % hodnoty zakázky nejsou zde aplikovatelné pro nižší závažnost, resp. že nejde o opakované porušení) a ponížení korekce způsobilých výdajů související s výběrovým řízením z 25% na 2%. Z uvedených nedostatků a skutečností, které uvedl Liberecký kraj, je zřejmé, že tyto nedostatky nemohly mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Protože administraci výběrového řízení provedla společnost ERINYES, s.r.o. na základě mandátní smlouvy, nebylo v silách Libereckého kraje způsobeným nedostatkům zabránit ani je následně odstranit.

Ne všechny kroky učiněné společností ERINYES v průběhu zadávacího řízení byly v souladu se ZVZ.

Z tohoto důvodu nebyla proplacena faktura vystavená společností ERINYES ve výši 106.800,- Kč včetně DPH.

Na základě výše uvedených skutečností z kontroly byly sníženy celkové způsobilé výdaje projektu o částku 3.136.101,15 Kč a škoda způsobená administrátorem je vymáhána Libereckým krajem soudní cestou - žaloba již podána.

- Mimoň - okružní křižovatka náměstí ČSLA (II/268 x II/270)

Projekt

Na základě kontroly zadávacího řízení před podpisem smlouvy, kterou provedl Úřad regionální rady Severovýchod, byl Liberecký kraj vyzván k doplnění některých dokladů. Po předání všech dokladů bylo možné uzavřít smlouvu.

Na základě výsledku kontroly projektu navrhl ÚRR z důvodu pozdního podání průběžné monitorovací zprávy korekci způsobilých výdajů ve výši 100 % z částky 17.733.471,66 Kč s možnosti prominutí do výše 99,5 %. Bylo požádáno o prominutí 99,5 % z navržené korekce.  Dne 19. 8. 2013 bylo žádosti o prominutí 99,5 % z částky 17.733.471 Kč, tj. 17.644.803,64 Kč, vyhověno a Liberecký kraj zaplatil pouze neprominutelnou část 0,5 %, tj. 88.667,36 Kč.

Na základě výše uvedených skutečností z kontroly byly sníženy celkové způsobilé výdaje projektu o částku 88.667,36 Kč a tato škoda způsobená administrátorem projektu byla uplatněna Libereckým krajem na Krajské správě silnic Libereckého kraje, p.o., která měla se společností Europ, a.s., administrátorem projektu uzavřenou mandátní smlouvu. Prostředky již byly LK zaplaceny.

Na základě výsledku kontroly projektu navrhl ÚRR z důvodu pozdního převodu vygenerovaných úroků na zvláštním účtu projektu korekci způsobilých výdajů ve výši 100 % z částky 2.010,32 Kč s možnosti prominutí do výše 99,5 %. Liberecký kraj požádal o prominutí 99,5 % z navržené korekce.  Dne 19. 8. 2013 bylo žádosti o prominutí 99,5 % z částky 2.010,32 Kč, tj. 2.000,27 Kč, vyhověno a Liberecký kraj zaplatil pouze neprominutelnou část 0,5 %, tj. 10,05 Kč.

Zadávací řízení

Na základě výsledku kontroly projektu navrhl ÚRR z důvodů neodstraněných nedostatků v administraci zadávacího řízení korekci způsobilých výdajů ve výši 100% z částky 17.144.029,53 Kč s možností prominutí do výše 95 %. Bylo požádáno o prominutí 95 % z navržené korekce s odůvodněním, že zjištěné nedostatky (porušení ZVZ) neměly vliv na výběr nejvhodnější nabídky.  Dne 19. 8. 2013 bylo žádosti o prominutí 95 % z částky 17.144.029,53 Kč, tj. 16.286.828,05 Kč, vyhověno a Liberecký kraj zaplatil pouze neprominutelnou část 5 %, tj. 857.201,48 Kč.

Ne všechny kroky učiněné společností ERINYES v průběhu zadávacího řízení byly v souladu se ZVZ, dokumentace k zadávacímu řízení není úplná (§155).

Na základě výše uvedených skutečností z kontroly byly sníženy celkové způsobilé výdaje projektu o částku 857.201,48 Kč a tato škoda způsobená administrátorem bude vymáhána Libereckým krajem soudní cestou - žaloba bude podána do 31. 12 .2013.

Všechny nezaplacené faktury budou započteny proti vzniklé škodě.

Příloha:

040_g_P01_Tabulka