- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 5. jednání Zastupitelstva  LK

dne 28.5.2013

39.

g)

PLÁN OPRAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VE VLASTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | Vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | Člen Rady kraje, pověření vedením rezortu dopravy |

Důvodová zpráva

Důvod předložení:

Rada Libereckého kraje dne 5. 2. 2013 v rámci projednávání stavu silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje, usnesením číslo 162/13/RK uložila do 30. 6. 2013 řediteli Krajského úřadu LK předložit návrh seznamu oprav pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje dle pořadí důležitosti.

Stanovení úseků:

Krajská správa silnic Libereckého kraje p. o. před zimním obdobím 2012 - 2013 zmapovala stav vozovek na silnicích II. a III. třídy, který po zimním období 2012 - 2013 zaktualizovala a na základě toho vytvořila seznam nejvíce poškozených úseků silnic II. a III. třídy, které vykazují takový stav, který nesplňuje podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba provést jejich celoplošnou opravu.

Seznam obsahuje celkem 133 úseků pozemních komunikací o celkové délce 286 km a o odhadovaném finančním objemu 1,041 mld. Kč. Následně ve spolupráci s odborem dopravy byly stanoveny kritéria hodnocení důležitosti jednotlivých úseků, na základě kterých byly úseky pozemních komunikací rozděleny do osmi prioritních skupin.

Stanovení priorit:

Priorita 1

V této skupině jsou zařazeny úseky silnic II. a III. třídy, které jsou dle schválené Kategorizace silnic ve vlastnictví Libereckého kraje z roku 2004 navrženy k vyřazení ze silniční sítě (pozemní komunikace nemá charakter silnice), případně již je pozemní komunikace vyřazena, současně je pozemní komunikace využívána veřejnou linkovou dopravou, stav vozovky pozemní komunikace je v havarijním stavu dle sběru dat z roku 2012 a následně je uvedeno v tabulce pomocné pořadí dle intenzity dopravy.

Priorita 2

V této skupině jsou zařazeny úseky silnic II. a III. třídy, které jsou dle schválené Kategorizace silnic ve vlastnictví Libereckého kraje z roku 2004 navrženy k vyřazení ze silniční sítě (pozemní komunikace nemá charakter silnice), případně již je pozemní komunikace vyřazena, současně je pozemní komunikace využívána veřejnou linkovou dopravou, stav vozovky pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu dle sběru dat z roku 2012 a následně je uvedeno v tabulce pomocné pořadí dle intenzity dopravy.

Priorita 3

V této skupině jsou zařazeny úseky silnic II. a III. třídy, které jsou dle schválené Kategorizace silnic ve vlastnictví Libereckého kraje z roku 2004 navrženy k vyřazení ze silniční sítě (pozemní komunikace nemá charakter silnice), případně již je pozemní komunikace vyřazena, pozemní komunikace není využívána veřejnou linkovou dopravou, stav vozovky pozemní komunikace je v havarijním stavu dle sběru dat z roku 2012 a následně je uvedeno v tabulce pomocné pořadí dle intenzity dopravy.

Priorita 4

V této skupině jsou zařazeny úseky silnic II. a III. třídy, které jsou dle schválené Kategorizace silnic ve vlastnictví Libereckého kraje z roku 2004 navrženy k vyřazení ze silniční sítě (pozemní komunikace nemá charakter silnice), případně již je pozemní komunikace vyřazena, pozemní komunikace není využívána veřejnou linkovou dopravou, stav vozovky pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu dle sběru dat z roku 2012 a následně je uvedeno v tabulce pomocné pořadí dle intenzity dopravy.

Priorita 5

V této skupině jsou zařazeny úseky silnic II. a III. třídy, které nejsou dle schválené Kategorizace silnic ve vlastnictví Libereckého kraje z roku 2004 navrženy k vyřazení ze silniční sítě (pozemní komunikace nemá charakter silnice), pozemní komunikace je využívána veřejnou linkovou dopravou, stav vozovky pozemní komunikace je v havarijním stavu dle sběru dat z roku 2012 a následně je uvedeno v tabulce pomocné pořadí dle intenzity dopravy.

Priorita 6

V této skupině jsou zařazeny úseky silnic II. a III. třídy, které nejsou dle schválené Kategorizace silnic ve vlastnictví Libereckého kraje z roku 2004 navrženy k vyřazení ze silniční sítě (pozemní komunikace nemá charakter silnice), pozemní komunikace je využívána veřejnou linkovou dopravou, stav vozovky pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu dle sběru dat z roku 2012 a následně je uvedeno v tabulce pomocné pořadí dle intenzity dopravy.

Priorita 7

V této skupině jsou zařazeny úseky silnic II. a III. třídy, které nejsou dle schválené Kategorizace silnic ve vlastnictví Libereckého kraje z roku 2004 navrženy k vyřazení ze silniční sítě (pozemní komunikace nemá charakter silnice), pozemní komunikace není využívána veřejnou linkovou dopravou, stav vozovky pozemní komunikace je v havarijním stavu dle sběru dat z roku 2012 a následně je uvedeno v tabulce pomocné pořadí dle intenzity dopravy.

Priorita 8

V této skupině jsou zařazeny úseky silnic II. a III. třídy, které nejsou dle schválené Kategorizace silnic ve vlastnictví Libereckého kraje z roku 2004 navrženy k vyřazení ze silniční sítě (pozemní komunikace nemá charakter silnice), pozemní komunikace není využívána veřejnou linkovou dopravou, stav vozovky pozemní komunikace je ve zbylých stavech a následně je uvedeno v tabulce pomocné pořadí dle intenzity dopravy.

Stanovení intenzit dopravy:

Každých 5 let se prováděno celostátní sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v České republice. Sčítání probíhá na všech silnicích II. třídy a pouze na 15 % silnicích III. třídy. V případě, že na dotčeném úseku proběhlo sčítání, je uvedena hodnota z posledního celostátního sčítání dopravy z roku 2010. V ostatních případech (červené hodnoty) byl proveden odhad. I z tohoto důvodu je navrženo rezortem dopravy pořadí v jednotlivých skupinách jako orientační a pořadí oprav úseků pozemních komunikací by mělo být dle skupin.

Stanovení odhadu nákladů na velkoplošnou opravu

Odhad nákladů na m2 výspravy teplou obalovanou asfaltovou směsí 650 Kč včetně DPH. U stanovení nákladů je nutné zmínit, že v některých případech bude nutné zpracovat před zahájením projekčních prací diagnostiku pozemní komunikace to z důvodu stanovení nutnosti provedení rekonstrukce podloží vozovky. Z tohoto důvodu mohou být odhadované náklady mnohem vyšší.

Fáze oprav některých úseků:

V prioritě 1 jsou uvedeny následující úseky silnic, které jsou momentálně ve stavu řešení:

- Silnice III/29053 Tanvald  - Nemocniční ul. a Pod Špičákem – akce je schválena na realizaci z Regionálního operačního programu, momentálně se připravuje opětovné vypsání výběrového řízení, nutnost dokončení do 31. 12. 2014,

- Silnice III/29010 Raspenava - nádraží ČD – akce je zahrnuta v rámci objízdných tras do povodňových škod v programu MMR, předpoklad realizace jaro 2014,

- Silnice III/2712 Bílý Kostel - Václavice (přes Pekařku), silnice by měla být částečně opravena ŘSD ČR, v rámci stavby přeložky silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou,

Závěr:

Seznam je nutné každoročně aktualizovat po skončení zimního období a to v závislosti na změnu stavu povrchů vozovek jednotlivých úseků a skutečně realizovaných oprav.

Z hodnocení stavu povrchů vozovek z května roku 2012 vyplývá, že 761 km (36,4 %) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a u téměř 344 km (16,4 %) silnic je jejich stav nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu.  Po aktualizaci a přepočítání stavu k 31. 12. 2012, tedy s přihlédnutím ke skutečně opraveným úsekům silnic II. a III. třídy v roce 2012 vyplývá, že 35,7 % (746 km) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a 16,2 % silnic (338 km) má stav nevyhovující.

Při porovnání délky nejvíce poškozených úseků, které jsou obsaženy v navrženém plánu oprav (cca 286 km), s délkou úseků, které jsou dle posledního sběru poruch z května roku 2012 ve stavu nevyhovující a havarijní (cca 1 005 km) vyplývá, že na cca 719 km úseků silnic a II. a III. třídy není navrženo k celoplošné opravě vozovek v plánu v příloze číslo 1.

Přílohy:

039_g_P01_pp_Plán oprav pozemních komunikací ve vlastnictví kraje – stav k 05/2013

039_g_P02_Mapa plánu oprav – pouze elektronicky na CD