Příloha č. 2

Lázně – náklady 2013

| č. | Aktivita | Jednorázově/ stálé | Náklady 2013 (v tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plynování sbírek (včetně knihovny) | Jednorázově | 100,00 |
| 2 | Restaurátorské ošetření sbírek | Jednorázově | 0,00 |
| 3 | Stěhování sbírek (včetně kanceláří a likvidace odpadu) | Jednorázově | 2 200,00 |
| 4 | Vybalení knihovny (externí knihovník) | Jednorázově | 50,00 |
| 5 | Instalace stálých expozic | Jednorázově | 140,00 |
| 6 | Příprava a instalace výstav | Stálé | 0,00 |
| 7 | Služby – ostraha | Stálé | 500,00 |
| 8 | Služby – úklid | Stálé | 600,00 |
| 9 | Služby – zahrada | Stálé | 60,00 |
| 10 | Služby – sníh | Stálé | 30,00 |
| 11 | Služby – PR | Stálé | 216,00 |
| 12 | Telefonní linky | Stálé | 36,00 |
| 13 | Zprovoznění PC sítě | Jednorázově | 180,00 |
| 14 | Internet a PC síť | Stálé | 30,00 |
| 15 | Propagační letáky a distribuce | Stálé | 250,00 |
| 16 | Otevření | Jednorázově | 100,00 |
| 17 | Elektrická energie | Stálé | 2 000,00 |
| 18 | Voda | Stálé | 40,00 |
| 19 | Topení | Stálé | 1 500,00 |
| 20 | Pojištění sbírek | Stálé | 250,00 |
| 21 | Rozšíření stávajícího orientačního systému | Jednorázově | 200,00 |
| 22 | Odpisy majetku | Stálé | 0,00 |
|  | CELKEM |  | 8 482,00 |

### Komentář:

- Plynování sbírek (včetně knihovny)

Některé sbírkové předměty ve stávajícím depozitáři a knihy v knihovně jsou napadeny plísněmi. Před jejich transportem do nového depozitáře je nutné je ošetřit, aby se plísně klimatizací nepřenesly po celých lázních.

Cena 100 000 Kč byla stanovena na základě písemné nabídky.

- Restaurátorské ošetření sbírek

Po plynování sbírkových předmětů bude nutné umělecká díla také restaurovat. Restaurování se ale bude týkat jen nejnutnějších zásahů, nepředpokládáme restaurování všech děl. Restaurování budeme částečně provádět vlastními silami, pouze na specializované zásahy si budeme objednávat restaurátory.

Bohužel nyní nedokážeme odhadnout náklady na restaurování.

- Stěhování sbírek (včetně kanceláří a likvidace odpadu)

Cena stanovena na základě dvou nabídek. První nabídku, kterou vypracovala firma HrubýMOVING s. r. o. v roce 2009, odhadla náklady na stěhování na 1,4 mil. Kč. Druhá nabídka firmy Moving Praha z července 2012 byla na 2,1 mil. Kč. Velký rozdíl mezi nabídkami je způsoben tím, že nižší nabídka zahrnovala pouze stěhování sbírkových předmětů, zatímco druhá rovněž stěhování kanceláří, knihovny, archivu a likvidaci odpadu.

- Vybalení knihovny (externí knihovník)

Cena stanovena na základě odhadu a nabídky externí spolupracovnice galerie, která v současné době provádí rekatalogizaci knihovny.

- Instalace stálých expozic

Instalaci stálých expozic nelze vzhledem k rozsahu realizovat vlastními silami (v galerii je zaměstnán pouze jeden instalační technik, který ale současně plní i jiné úkoly – řidič, údržba zahrady, drobné opravy apod.)

Cena stanovena na základě odhadu a srovnání s obdobnými zakázkami v jiných galeriích v ČR.

- Příprava a instalace výstav

Obdobně jako v případě instalace stálých expozic nelze instalaci realizovat vlastními silami. Do těchto nákladů jsou navíc zahrnuty náklady na externí kurátory. V roce 2013 tato služba nebude využita.

Cena je stanovena na základě odhadu a srovnání s obdobnými zakázkami v jiných galeriích ČR.

- Služby – ostraha + kustodky

Služba zahrnuje 24 hodinovou ostrahu ve velíně a dále dozor ve výstavních prostorech. V roce 2013 bude potřeba zajistit pouze provoz velína; dozor ve výstavních prostorech bude nutné zajistit až v roce 2014 po otevření lázní veřejnosti.

Kustodky v roce 2013: 0 Kč.

Cena stanovena na základě nabídky firmy D.I.Seven z dubna 2012: kustodka 90 Kč/hodina, strážný 95 Kč/hodina, obsluha velína technických prostředků 120 Kč/hodina. Velín: 1 025 280 Kč/rok, kustodi (44 hodin týdně, 8 lidí): 1 647 360 Kč/rok

- Služby – úklid

Služba zahrnuje kompletní úklid všech výstavních prostor a dalších prostor přístupných veřejnosti mimo plochy kavárny, jejíž úklid bude zajišťovat nájemce. Dále zahrnuje úklid kanceláří a tzv. hygienický program (doplňování hygienických prostředků). V roce 2013 předpokládáme zahájení úklidu v průběhu srpna

Cena stanovena na základě nabídky firmy D.I.Seven z dubna 2012 (1,4 mil. Kč/rok)

- Služby – zahrada

Služba zahrnuje sekání travních ploch. Nezahrnuje shrabání listí, případně prořez stromů a keřů. V roce 2013 předpokládáme menší počet sekání.

Cena stanovena na základě nabídek firmy Ekoflora Liberec s. r. o. (březen 2012) a Sdružení Tulipan (leden 2013). Cena kolísá od 2,50 Kč do 4 Kč/m2 podle náročnosti a sklonu terénu, započítána byla plocha 2500 m2 a sekání 12 krát za rok. 120 000 Kč/rok.

- Služby – sníh

Služba zahrnuje náklady na úklid sněhu z cest a chodníků, které budou užívat zaměstnanci a návštěvníci lázní. Do ploch nejsou zahrnuty chodníky v majetku a správě Města Liberce. V roce 2013 bude služba využívána pravděpodobně jen dva měsíce.

Cena stanovena na základě nabídek firmy Ekoflora Liberec s. r. o. (březen 2012) a Sdružení Tulipán (leden 2013). Nabídka firem kolísá od 1 Kč/m2 do 4,50 Kč/m2 v závislosti na výšce sněhové pokrývky a zda se jedná o ruční nebo strojový úklid. Počítáme se strojovým úklidem sněhu (1 Kč/m2 ) na ploše 1500 m2, cena je kalkulována za tzv. zásah (úklid sněhu po sněžení), přičemž pro výpočet ceny bylo uvažováno o 10 zásazích za měsíc a celkové délce zimního období 5 měsíců (listopad-březen). 75 000 Kč/rok

- Služby – PR

Služby PR agentury se galerii v minulosti již osvědčily a znamenaly zvýšení návštěvnosti. Služba zahrnuje přípravu tiskových zpráv, tiskových konferencí, komunikaci s médii, rozesílání elektronických pozvánek, správu a komunikaci prostřednictvím sociálních sítí apod. V roce 2013 bychom služby využívali pouze 6 měsíců.

Spolupráce s PR agenturou se OGL vyplatila již v minulosti. Díky této spolupráci se informace o galerii opakovaně objevovaly v regionálních i celostátních médiích, podařilo se dosáhnout vyšší návštěvnosti, výstupy (prezentace) OGL byla profesionální a pro novináře využitelnější. Nezanedbatelné také je, že OGL nemá žádného pracovníka určeného na PR; pokud tiskové materiály připravuje pokaždé někdo jiný, není možné zajistit stabilní úroveň výstupů. Spolupráci s PR agenturou využívají také jiné galerie v ČR. Spolupráce je s PR agenturou je vhodná rovněž z důvodu prezentace nové galerie v lázních a jejího „prodeje“.

Cena stanovena na základě nabídky společnosti Parliamo s. r. o. ve výši 36 000Kč/měsíc. 432 000 Kč/rok.

Společnost Parliamo s. r. o. v dubnu 2014 rozšířila svou nabídku také na služby PR pro protější Severočeské muzeum, v tom případě lze očekávat nižší jednotkovou cenu, která by byla samozřejmě stanovena ve výběrovém řízení.

- Telefonní linky

Jedná se o poplatky za telefonní služby (pevné linky). V roce 2013 předpokládáme využití služby v délce 6 měsíců, cena se může mírně lišit v závislosti na objemu volání.

Náklady stanoveny na základě nabídky firmy LIS, a. s. ze září 2012. Roční náklady 70 342 Kč.

- Zprovoznění PC sítě

Cena zahrnuje nákup potřebného hardwaru a konfiguraci počítačové sítě, včetně wi-fi pro veřejnost.

Cena stanovena pouze odhadem na základě srovnání s obdobnými nabídkami. Cenová nabídka bude zpracována v průběhu r. 2013.

- Internet a PC síť

Cena zahrnuje připojení k internetu a správu počítačové sítě. V roce 2013 bude služba využívána 6 měsíců.

Náklady na připojení k internetu stanoveny na základě nabídky firmy LIS, a. s. ze září 2012. 60 804 Kč/rok. Náklady na správu počítačové sítě odvozeny od stávajících nákladů. 60 000 Kč/rok.

- Propagační letáky a distribuce

Náklady zahrnují přípravu a tisk propagačních materiálů k otevření lázní. Cena stanovena odhadem.

- Otevření

Náklady zahrnují přípravné práce na slavnostní otevření. Cena stanovena odhadem.

- Elektrická energie

Dodávky elektrické energie od společnosti Warmnis, a. s. V roce 2013 předpokládáme odběr elektrické energie v délce 6 měsíců. Spotřeba může být vyšší kvůli zkušebnímu provozu. Cena stanovena na základě předpokládané spotřeby elektrické energie ve výši 1 100 MWh/rok a ceny 3 200 Kč/MWh. Roční náklady 3 520 000 Kč.

- Voda

Spotřeba vody odhadnuta v technické zprávě k projektové dokumentaci ve výši 854,10 m3. Při stávající ceně vodného a stočného bude roční náklady činit přibližně 75 000 Kč.

- Topení

Dodávky tepla od společnosti Warmnis, a. s. V roce 2013 předpokládáme odběr v délce 6 měsíců. Spotřeba může být vyšší kvůli vysychání stavby. Cena stanovena na základě předpokládané spotřeby tepla ve výši 2 818 GJ/rok a ceny 744 Kč/GJ (cena za GJ vypočítána na základě předpokládaných záloh na teplo). Roční náklady 2 097 600 Kč (dle záloh).

- Pojištění sbírek

Náklady spojené se zvýšením limitu pojistného ze stávajících 15 na 45 mil. Kč. Cena je odhadnuta na základě stávající výše plateb.

- Rozšíření stávajícího orientačního systému

Stávající orientační systém OGL byl vytvořen díky podpoře z ROP. OGL je tedy povinna zajistit udržitelnost projektu a používat orientační systém rovněž v budově lázní. Vzhledem k rozsahu lázní (počet výstav, doprovodných textů, označení místností a dalších prostor apod.) a složitosti prostorů odhadujeme cenu za doplnění (práce grafického studia a samotná výroba) na 200 000 Kč. Grafický návrh musí vyrobit grafické Studio Najbrt, aby byla zajištěna kontinuita stávajícího orientačního systému (jednotný vzhled).

- Odpisy majetku

Nyní není možné stanovit.

Důležité:

Většina cen byla stanovena v roce 2012, je velmi pravděpodobné, že došlo ke změnám, které není možné nyní v krátkém časovém horizontu ověřit. Ceny počítány s 20 % DPH.

Jan Randáček

11. dubna 2013