- PÍSEMNÁ INFORMACE pro 7. jednání Zastupitelstva  LK

dne 27. 8. 2013

60.

u)

Protokoly o výsledku mimořádných veřejnosprávních kontrol na místě u akcí silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok I. etapa a silnice III/0353, III/0357 Víska – Višňová - Poustka

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Vladimír Mastník |
|  | člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy |

Důvodová zpráva

V rámci povodňových škod na silniční infrastruktuře, v prvním kole uspěl Liberecký kraj se žádostí o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu poškozeného krajského majetku po povodni u 4 liniových akcí. Konkrétně se jedná o akce:

- silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa): tj. úsek silnice II/290 Frýdlant, pod zámkem a úsek silnice II/290 Raspenava u kostela,

- silnice II/592 Chrastava (I. etapa): tj. úsek silnice 592 od křižovatky se silnicí III/27247 - Andělská hora, železniční přejezd a úsek silnice II/592 Chrastava, vlakové nádraží -  konec města,

- silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov,

- silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová - Poustka.

Všechny výše uvedené akce jsou momentálně ve stavu realizace, tzn., probíhají stavební práce. Na akce silnice II/592 Chrastava (I. etapa) a silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov jsou vydány Ministerstvem pro místní rozvoj rozhodnutí o přidělení dotace a limitky na čerpání státních finančních prostředků.

Na zbylé dvě akce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) a silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová – Poustka jsou vydány pouze registrační listy s tím, že rozhodnutí a limitky budou vydány po veřejnosprávních kontrolách.

Kontroly výše uvedených dvou akcí byly Ministerstvem pro místní rozvoj zahájeny dne 26. 3. 2013, dne 31. 7. 2013 obdržel Liberecký kraj protokoly o výsledku mimořádných veřejnosprávních kontrol na místě, které jsou uvedeny v příloze.

Z protokolu Ministerstva pro místní rozvoj pod č. j.: MMR-12065/2013-52 o výsledku mimořádné veřejnosprávní kontroly na místě – předběžné u akce silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I. etapa) vyplývá, že nebyly zjištěny pochybení, které by bránily vydání rozhodnutí o přidělení dotace a limitky na čerpání státní dotace, z tohoto důvodu bude Ministerstvem pro místní rozvoj vydáno bezodkladně rozhodnutí o přidělení dotace.

Z protokolu Ministerstva pro místní rozvoj pod č. j.: MMR-12067/2013-52 o výsledku mimořádné veřejnosprávní kontroly na místě – předběžné u akce silnice III/0353, III/0357 Víska – Višňová – Poustka vyplývají kontrolní zjištění, na základě kterých Ministerstvo pro místní rozvoj nemůže vydat rozhodnutí o přidělení dotace.

V příloze číslo 3 je uvedeno shrnutí kontrolních zjištění u akce silnice III/0353, III/0357 Víska – Višňová – Poustka včetně komentáře oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu.

Předkladatel po projednání s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p. o., která byla pověřena zajištěním administrace výběrových řízení a které prováděla společnost ROPRO a.s., IČ: 278 88 941 navrhuje podání námitek ve znění vyjádření uvedeného v příloze číslo 3.

Přílohy:

060_u_P01_protokol Ministerstva pro místní rozvoj pod č. j.: MMR-12065/2013-52 o výsledku mimořádné veřejnosprávní kontroly na místě – předběžné u akce silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I. etapa)

060_u_P02_protokol Ministerstva pro místní rozvoj pod č. j.: MMR-12067/2013-52 o výsledku mimořádné veřejnosprávní kontroly na místě – předběžné u akce silnice III/0353, III/0357 Víska – Višňová - Poustka

060_u_P03_shrnutí kontrolních zjištění, včetně vyjádření oddělení veřejných zakázek