PÍSEMNÁ INFORMACE pro 9. zasedání Zastupitelstva LK

dne 29.10.2013

**63.**

**h)**

**Seznam havarijních úseků silnic či objektů k bezodkladnému řešení**

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp  vedoucí odboru dopravy |
|  |  |
|  |  |
| Předkládá: | Vladimír Mastník  člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy |

**Důvodová zpráva**

Orgánům kraje je předkládán materiál ve věci seznamu havarijních úseků a objektů na silnicích II. a III. třídy, jejichž stav ohrožuje bezpečnost a plynulost dopravy.

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. vyhodnotila celkem 38 akcí, u kterých je současný stav takový, že v případě bezodkladného neřešení stavebního stavu objektů, hrozí zhoršení jejich stavu a ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Ostatní akce:

V příloze uvedené tabulce jsou uvedeny pod řády č. 1 až č. 4 akce, jejichž havarijní stav není způsobený povodněmi či přívalovými dešti z roku 2013. Havarijní objekty jsou provizorně zabezpečeny a dvou akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci na odstranění stavu. V rozpočtu rezortu dopravy nejsou alokovány volné finanční prostředky na projekční přípravu ani fyzickou realizaci.

Povodně červen 2013:

V příloze uvedené tabulce jsou uvedeny pod řády č. 5 až č. 21 akce, jejichž stav je způsobený povodněmi z června letošního roku. Na všechny akce byla získána dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a momentálně probíhá veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace, dle pravidel Státního fondu dopravní infrastruktury a s fyzickou realizací se uvažuje v roce 2014.

Přívalové deště červenec a srpen 2013:

V příloze uvedené tabulce jsou uvedeny pod řády č. 22 až č. 38 akce, jejichž stav je způsobený přívalovými dešti z července a srpna letošního roku. Odstranění těchto škod není kryto rozpočtem ani dotací, probíhají jednání ve věci získání dotace ze strany státu. Kromě akce č. 25: silnice III/29021 Liberec, Kateřinská nejsou alokovány volné finanční prostředky na projekční přípravu.

Návrh řešení:

* Provedení provizorních opatření – stabilizace stavu v odhadované výši 655.000 Kč – řešit formou dotace na běžnou letní údržbu silnic,
* Akce silnice III/29021 Liberec, Kateřinská - úplná uzavírka silnice III/29021 v km 1,750 (souřadnice N 50°47.761', E 15°3.919' – pod Pianovkou) z důvodu havarijního sesuvu propustku. Silnice je využívána i veřejnou hromadnou dopravou. Po dokončení projektové dokumentace a nařízení speciálního stavebního úřadu – zadat formou výjimky ze směrnice k zadávání veřejných zakázek – bude předloženo k projednání orgánům kraje samostatným bodem,
* Zajistit finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč na vyhotovení projektových dokumentací na zatím neřešené akce dle přílohy – rozpočet KSS LK, p. o. disponuje v současnosti 1 mil. Kč na projektové dokumentace, předkladatel navrhuje využití těchto prostředků na projektové dokumentace nejvíce poškozených akcí po přívalových deštích červenec a srpen 2013,

**Přílohy:**

063\_h\_P01\_Seznam havarijních úseků či objektů u silnic II. a III. třídy

063\_h\_P02\_Liberec, Kateřinská - fotodokumentace