**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 7*.* zasedání Zastupitelstva**

**Libereckého kraje dne 29. 8. 2014**

­­­­­­­­­­­­­­

077.

p)

**Výkon supervizora u projektů na silnicích II. a III. třídy poškozených povodní v roce 2010.**

Zpracoval: Ing. Jan Čáp

Vedoucí odboru dopravy

Předkládá: Vladimír Mastník

Člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy

**Důvodová zpráva**

Na základě požadavku zastupitelů kraje na červnovém zasedání je předkládán materiál, týkající informací ve věci výkonu supervizora u projektů na silnicích II. a III. třídy poškozených povodní v roce 2010.

V rámci povodňových škod na silniční infrastruktuře, uspěl v minulém volebním období Liberecký kraj se žádostí o dotaci do výše 50 % z programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu poškozeného krajského majetku po povodni u 4 liniových akcí. Konkrétně se jedná o silnici II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa): tj. úsek silnice II/290 Frýdlant, pod zámkem a úsek silnice II/290 Raspenava u kostela, o silnici II/592 Chrastava (I. etapa): tj. úsek silnice 592 od křižovatky se silnicí III/27247 – Andělská hora, železniční přejezd a úsek silnice II/592 Chrastava, vlakové nádraží - konec města, o silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov a o silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová – Poustka.

V současném volebním období byly dále podány žádosti na zbylé liniové projekty, které předchozím vedením kraje nebyly řešeny a které byly poškozeny povodní v roce 2010. U těchto projektů je předpokládaná výše dotace 85 %. Konkrétně se jedná o následující akce: silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa): tj. úseky silnice II/290 Frýdlant – křižovatka se silnicí III/29013 Luže, Peklo, silnice II/592 Chrastava (II. etapa): tj. úsek silnice II/592 Andělská hora, železniční přejezd – Chrastava, vlakové nádraží a silnice II/592 od konce města Chrastava po křižovatku se silnicí I/13 v Mníšku a úsek silnice III/27253 Mlýnice, silnice III/27252 Vítkov a silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostů číslo 290-011 a 290-014.

Přípravy výše uvedených akcí, včetně administrace výběrových řízení na zhotovitele staveb, TDI, BOZP, geodetické činnosti a koordinátora stavby vyjma akce silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostů číslo 290-011 a 290-014, probíhaly za minulého vedení Libereckého kraje, avšak realizace staveb byla zahájena v současném volebním období.

Na základě výše uvedeného, v souvislosti se zajištěním větší kontroly jednotlivých akcí, rozhodla Rada Libereckého kraje o zadání veřejných zakázek na zajištění výkonu koordinátora u výše uvedených akcí, kromě akce silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5 – 12,6 a mostů číslo 290-011 a 290-014.

Hlavní úkolem a činností supervize je kontrola RDS (realizační dokumentaci stavby) s vazbou na přípravu a provádění stavebních prací, kontrola dodržení technologických postupů a použití nejvhodnějších materiálů z hlediska jejich ceny a kvality díla, hlídání fakturace zhotovitele a její soulad s reálně provedenými pracemi a závěrem je supervize garantem ZBV (změn během výstavby) a tedy garantuje, že ZBV zůstanou v režimu uznatelných nákladů. Supervize i koordinuje na stavbě činnosti projektanta, zhotovitele a TDS (technického dozoru stavebníka.

Maximální výše finančních nákladů na zajištění supervizí (včetně DPH):

silnici II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) **447.700,- Kč**

silnici II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) **599.337,- Kč**

silnici II/592 Chrastava (I. etapa) **475.288,- Kč**

silnici II/592 Chrastava (II. etapa) **550.550,- Kč**

silnice III/27252 Vítkov **343.882,- Kč**

silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov **471.900,- Kč**

silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová – Poustka **480,128,- Kč**

V příloze tohoto materiálu je uvedena souhrnná zpráva supervizora o průběhu čtyřech akcí spolufinancovaných z 50 % z dotačních prostředků za období červen až prosinec roku 2013, vyjádření KSS LK, TDI a dotčených obcí, které zaslaly k činnosti supervizora vyjádření a příkazní smlouva se supervizorem.

**Přílohy:**

077\_p\_P01\_souhrnná zpráva

077\_p\_P02\_vyjádření KSS LK a TDI k souhrnné zprávě

077\_p\_P03\_vyjádření samospráv k činnostem supervizí

077\_p\_P04\_vzor příkazní smlouvy se supervizory