# PÍSEMNÁ INFORMACE pro 8. zasedání Zastupitelstva

# Libereckého kraje dne 23. 9. 2014

039.

c)

Informace o odstraňování škod na dopravní infrastruktuře způsobené povodněmi v roce 2010 a 2013

Zpracoval: 	Ing. Jan Čáp

Vedoucí odboru dopravy

Předkládá: 	Vladimír Mastník

Člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy

Důvodová zpráva

Dopravní infrastruktura v Libereckém kraji byla v letech 2010 a 2013 citelně zasažena hned třikrát. Nejvážnější, ta to nejen z hlediska škod na silnicích II. a III. tříd v majetku Libereckého kraje, byly povodně v roce 2010. Následně byly ve velkém rozsahu postiženy silnice ještě povodněmi v červnu roku 2013 a bouří spojenou s přívalovým deštěm dne 29. 7. 2013.

Povodně 2010

V příloze č 1. je uveden přehled akcí, které byly poškozeny povodní v roce 2010 a způsob jejich financování včetně termínů realizace. V současné době se dokončují liniové akce rekonstrukce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa) a silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová – Poustka, které byly financovány v režimu 50 % dotace a 50 % spoluúčast kraje. Od jara letošního roku probíhají zbylé liniové projekty silnice III/27252 Vítkov, silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa), silnice II/592 Chrastava (II. etapa) a silnice II/290 Bílý Potok - 2 mosty a opěrná zeď. Na tyto akce byla podána žádost na Ministerstvo místního rozvoje (dále jen „MMR“) v režimu 85 % dotace a 15 % podíl kraje s tím, že nadále u těchto akcí probíhají expertní posudky ze strany MMR, a tedy není vydáno rozhodnutí o přidělení dotace. Vydání rozhodnutí se předpokládá na přelomu října a listopadu letošního roku.

Povodně červen 2013

Na začátku měsíce června 2013 postihly část Libereckého kraje další povodně. Ačkoli v Libereckém kraji povodně v roce 2013 nedosáhly intenzity povodní z roku 2010, tak i přesto byly poškozeny pozemní komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. Část pozemních komunikací, která byla poškozena povodněmi v roce 2013, byla poškozena i povodní v roce 2010. Dne 9. 7. 2013 schválila Rada Libereckého kraje usnesením 1080/13/RK smlouvu číslo OLP/1532/2013 (číslo SFDI: 259V/2013), která byla podepsána dne 12. 7. 2013 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 (dále jen „SFDI“), a Libereckým krajem. Předmětem této smlouvy bylo poskytnutí neinvestičních finančních prostředků na základě žádosti Libereckého kraje ze dne 13. 7. 2013 k odstranění škod vzniklých při povodních v červnu 2013, které postihly území Libereckého kraje. Ke dni 31. 12. 2013 Liberecký kraj z celkové částky 154.540.000,- Kč vyčerpal 7.688.499,- Kč z finančních prostředků SFDI (celková částka zaplacených finančních prostředků na povodňové škody činila 9.045.311,50 Kč, podíl zaplacených finančních prostředků Libereckým kraje činil 1.356.812,50 Kč). Dne 26. 1. 2014 Liberecký kraj zažádal o převod nevyčerpaných finančních prostředků ze SFDI, které k 31. 12. 2013 činily 146.851.501,- Kč, minimálně do prosince 2014. Na základě Smlouvy číslo OLP/263/2014 (SFDI č. 259V/2014) se SFDI zavazuje, že na odstranění povodňových škod z června roku 2013 poskytne Libereckému kraji v roce 2014 částku ve výši 146.851.000 Kč, jako maximálně 85% spoluúčast při financování povodňových škod z roku 2013. Minimálně 15 % musí na financování povodňových škod z roku 2013 ze svého rozpočtu doložit Liberecký kraj (při využití celkové částky poskytnuté ze SFDI podíl Libereckého kraje činí 25.914.882,- Kč.). Spoluúčast Libereckého kraje ve výši 15 % byla alokována již v rozpočtu kraje na rok 2013 a bude převedena do rozpočtu kraje roku 2014 do kapitoly 92006 - Kapitálové výdaje – SFDI povodně 2013.

Přehled realizovaných akcí a všech smluv uzavřených na projektové dokumentace, technický dozor investora a stavebních prací je uveden v příloze číslo 2. U jednotlivých smluv jsou uvedeny následující údaje: smluvní cena v Kč včetně DPH, vyplacené finanční prostředky v roce 2013 včetně DPH, vyplacené finanční prostředky v roce 2014 včetně DPH a předpoklad čerpání finančních prostředků v roce 2014 včetně DPH. Tyto údaje jsou v tabulce uvedeny v souladu s požadavky SFDI ke dni 31. 7. 2014. V příloze č. 3 jsou uvedeny povodňové škody z června roku 2013, které nebyly dosud realizovány v důsledku nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Libereckého kraje. Jedná se o 21 akcí. V případě nedočerpání finančních prostředků ze SFDI, bude Liberecký kraj žádat o převod finančních prostředků na kalendářní rok 2015. V případě, že by všechny smluvní závazky byly dodrženy a nevznikly žádné vícepráce nebo méněpráce, tak by Liberecké kraj vracel SFDI částku ve výši přibližně 163.000,- Kč.

Dne 4. srpna 2014 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 549.051,- Kč za účelem proplacení nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku a území s vyhlášeným nouzovým stavem v důsledku povodní v období června 2013 z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „FSEU“). Do této první výzvy FSEU byly zařazeny 15% podíly financované Libereckým krajem z akcí, které byly realizovány v roce 2013. Do druhé výzvy FSEU  byly zařazeny akce, které jsou uvedeny v příloze č. 4 v celkové částce 8.955.679,- Kč. Poskytnutí dotace z FSEU by znamenalo snížení podílu Libereckého kraje na odstraňování povodňových škod. Na výši finančních prostředků ze SFDI nemá přidělení nebo nepřidělení dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury žádný vliv.

Přívalový déšť 29. 7. 2013

Dne 29. 7. 2013 se Libereckým krajem prohnala bouřka spojená s přívalovým deštěm, která způsobila velké škody na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje. Voda nejvíce poškodila propustky, mosty, nábřežní zdi a způsobila sesuvy svahů těles silnic. Škody dosahují výše 100.000.000,- Kč, z toho přibližně 5.000.000,- Kč je odhadovaná částka na zpracování příslušných stupňů projektových dokumentací na řešení odstranění škod na objektech silnic II. a III. třídy. Podrobnější přehled škod je uveden v příloze č. 5. Ačkoli hejtman Libereckého kraje zažádal dne 15. 8. 2014 Ministerstvo dopravy a SFDI o pomoc při odstraňování škod po bouřce a přívalových deštích ze dne 29. 7. 2013, dostalo se Libereckému kraji pouze negativního vyjádření z obou těchto institucí.

Přílohy:

039_c_P01_Povodně z roku 2010 – aktuální stav

039_c_P02_Povodně červen 2013 – stav k 31. 7. 2014

039_c_P03_Povodně červen 2013 – nerealizované akce

039_c_P04_Povodně červen 2013 – akce přihlášené do II. výzvy FSEU

039_c_P05_Seznam silnic poškozených přívalovým deštěm dne 29. 7. 2013