Dodatek č. 2

ke smlouvě č. OLP/1771/2013

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „poskytovatel“

a

Královéhradecký kraj

se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu projektu: 78-7544530247/0100

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2013 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace Královéhradeckému kraji z rozpočtu Libereckého kraje, na projekt „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura“ realizovaný Královéhradeckým krajem z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dále investice), jejíž finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 429/13/ZK dne 29. 10. 2013 (dále jen smlouva). Dále byl ke smlouvě dne 31. 12. 2014 uzavřen dodatek č. 1.

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení platnosti smlouvy.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy:

- Bod 1. článku II. smlouvy ve znění:

Celková maximální výše dotace z rozpočtu poskytovatele činí 25% z celkových způsobilých výdajů Projektu PZ Vrchlabí na území LK, maximálně však 47.000.000,- Kč.

| Rok | maximální výše uvolněné dotace příjemci |
| --- | --- |
| 2013 | ve výši 1.140.739,60 Kč |
| 2014 | do výše 25.859.260,40 Kč |
| 2015 | do výše nevyčerpané části z roku 2014 + 20.000.000,- Kč |
| Celkem | do výše 47.000.000,- Kč |

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Celková maximální výše dotace z rozpočtu poskytovatele činí 25% z celkových způsobilých výdajů Projektu PZ Vrchlabí na území LK, maximálně však 47.000.000,- Kč.

| Rok | maximální výše uvolněné dotace příjemci |
| --- | --- |
| 2013 | ve výši 1.140.739,60 Kč |
| 2014 | ve výši 16.938.747,33 Kč |
| 2015 | do výše 28.920.513,07 Kč |
| 2016 | do výše nevyčerpané části z roku 2015 |
| Celkem | do výše 47.000.000,- Kč |

- Bod 4. článku III. smlouvy ve znění:

Termín ukončení realizace Projektu PZ Vrchlabí na území LK je stanoven do 31. 12. 2015, kdy termínem ukončení realizace projektu se rozumí ukončení veškerých aktivit na Projektu PZ Vrchlabí na území LK.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín ukončení realizace Projektu PZ Vrchlabí na území LK je stanoven do 31. 12. 2016, kdy termínem ukončení realizace projektu se rozumí ukončení veškerých aktivit na Projektu PZ Vrchlabí na území LK.

- Bod 5. článku III. smlouvy ve znění:

Dotace Projektu PZ Vrchlabí na území LK musí být vyúčtována nejpozději do 28. 2. 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 smlouvy, které musí být v termínu pro vyúčtování předloženo poskytovateli. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a dotace nebo její část nebyla příjemci zaslána nebo veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Dotace Projektu PZ Vrchlabí na území LK musí být vyúčtována nejpozději do 28. 2. 2017, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 smlouvy, které musí být v termínu pro vyúčtování předloženo poskytovateli. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a dotace nebo její část nebyla příjemci zaslána nebo veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4.	Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. xxxx/15/ZK dne 24. 11. 2015 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/x/yyy/2015 dne 7. 12. 2015.

V Liberci dne: …………….				V Hradci Králové dne: …………….

Poskytovatel:						Příjemce:

…………………………….					…………………………………

Martin Půta 	           Bc. Lubomír Franc

hejtman Libereckého kraje	hejtman Královéhradeckého kraje