PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. 2. 2015

42 f

Projektové záměry Libereckého kraje

pro programové období 2014-2020

Důvod předložení:    usnesení rady kraje č. 220/15/RK

| Zpracoval: | Mgr. Michael Otta, |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů |
| Předkládá: | Ivana Hujerová, členka rady, řízení hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova |

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je poskytnout ucelený přehled o všech projektových záměrech Libereckého kraje, výběru prioritních projektů a informace o schválení 11 projektových záměrů Radou Libereckého kraje usn. č. 220/15/RK, u nichž bude zahájena příprava do nejbližších výzev tematicky odpovídajících operačních programů. Vzhledem k potřebě finančních prostředků na přípravnou fázi těchto 11 projektů ve výši 15.180.000,- Kč budou tyto prostředky zajištěny příslušnou změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením v rámci vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2014 do rozpočtu kraje 2015, s očekávaným termínem 03/2015.

A) Celkový souhrn projektových záměrů

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (dále jen „ORREP“) zajišťuje dle směrnice RK č. 2/2008 celkové řízení procesu přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU. Z důvodu zajištění kvalitní přípravy projektů vyzval v září roku 2014 všechny resorty, aby zpracovaly přehled svých projektových záměrů a uvedly stav jejich rozpracovanosti včetně odhadované výše nákladů na realizaci jednotlivých projektů. K datu předložení tohoto materiálu evidujeme celkem 154 projektových záměrů. ORREP na základě tohoto podkladu přiřadil ke každému záměru dotační titul na základě v té době dostupných informací, v některých případech nebylo možné odpovídající dotační titul nalézt. Informace o dotačních možnostech jsou předběžné a větší míra objektivního posouzení bude možná až po schválení jednotlivých operačních programů. Přehled těchto 154 projektových záměrů je součástí přílohy č. 1 tohoto materiálu. Tento přehled má pouze informativní charakter.

B) Prioritní projekty

Z celkového počtu 154 projektových záměrů bylo nutné vybrat prioritní projekty, které kraj začne připravovat v první fázi vzhledem k jeho finančním a personálním možnostem. Jednotlivé resorty doporučily výběr celkem 36 projektů, které jsou v různé fázi rozpracování. Přehled těchto projektů včetně uvedení stavu zpracování je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu. Z těchto 36 projektů byl proveden užší výběr, a to celkem 11 projektových záměrů, u kterých bude zahájena příprava projektových žádostí v gesci ORREP v souladu se směrnicí RK č. 2/2008 na základě tohoto materiálu. U těchto 11 projektových záměrů je téměř u všech vysoká pravděpodobnost financování z připravovaných operačních programů nebo je jejich příprava neodkladná vzhledem k časové a věcné náročnosti a složitosti daného tématu. Tyto projektové záměry jsou uvedeny v části D tohoto materiálu.

C) Prioritní projekty v přípravě

Příprava projektů již byla zahájena u šesti projektů v oblasti dopravní infrastruktury, jejichž projektové záměry byly schváleny radou kraje dne 13. 1. 2015 usn. č. 60/15/RK. U těchto projektů se již zpracovává projektová dokumentace nebo byly podniknuty kroky k zahájení zadávacího řízení na její zpracování. Po vyhlášení Integrovaného regionálního operačního programu budou zpracovány projektové žádosti na základě stupně připravenosti jednotlivých projektů.

Jedná se o tyto projekty:

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí

Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna

Silnice II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje

Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov

Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)

Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Bořkovská, Brodská

Celkové náklady těchto šesti silničních projektů byly vyčísleny v předpokládané výši cca 696,58 mil. Kč. Z tohoto náklady na realizaci jsou ve výši cca 681 mil. Kč, přípravná fáze byla odhadnuta částku 15,58 mil. Kč.

D) Schválení projektových záměrů

V souladu se směrnicí rady kraje č. 2/2008 bylo předloženo radě kraje dne 10. 2. 2015 ke schválení 11 projektových záměrů. Každý projektový záměr je níže samostatně představen a je uveden hrubý odhad finanční náročnosti na jeho realizaci a přípravnou fázi. Tato vyčíslená částka souvisí i s požadavkem na finanční krytí této přípravné fáze, která bude zajištěna v rámci vypořádání kapitoly 923 – Spolufinancování EU za rok 2014 do rozpočtu kraje 2015.

PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ D1) – D11)

D1) CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Věcné zaměření projektového záměru

Modernizace vybavení středních škol vč. nezbytných stavebních úprav směřující k vytvoření páteřní sítě středních škol. Na základě výstupů z přípravy projektu bude rozhodnuto, zda projekt bude připravován jako jeden souhrnný, skládající se z několika částí nebo jestli bude rozdělen na více samostatných projektů.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 300 mil. Kč.

V rámci přípravy je nutné zajistit jednání s dotčenými školami, zpracování investičních záměrů, projektových dokumentací, stavebních povolení, projektové žádosti. Dále musí být zajištěna vazba na zpracování krajského akčního plánu ve vzdělávání 2015-2018. Náklady na přípravu jsou odhadovány ve výši cca 3 mil. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 303 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 45,5 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Předpokládáme, že výzva bude na danou problematiku vyhlášena v roce 2016, realizace projektu by mohla být uskutečněna v letech 2016-2018.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

D2) 	EXPOZICE HOROLEZECTVÍ V MUZEU ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

Věcné zaměření projektového záměru

Vybudování v ČR dosud ojedinělé expozice zabývající se historií horolezectví nejen v Českém ráji. V rámci přípravy projektu jsou zpracovávány studie jak na stavební tak expoziční části záměru; zpracování projektové dokumentace je očekáváno cca v květnu 2015 (finanční prostředky na projektovou dokumentaci ve výši 840 tis. Kč byly schváleny Zastupitelstvem LK dne 23. 9. 2014 usnesením č. 353/14/ZK a jsou k dispozici v kap. rozpočtu 91707 odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu). Partner projektu je město Hohnstein v Sasku.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, specifický cíl 2.2 – Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví.

Dalším možným zdrojem financování je Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou muzea v rámci IROP podporována.

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 30 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit stavební povolení a zpracovat projektovou žádost včetně nutných překladů za částku cca 135 tis. Kč. Projektová dokumentace ve výši cca 840 tis. Kč bude řešena z prostředků odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 30,975 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 4,65 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

V rámci uvedeného přeshraničního programu nejsou známy termíny výzev v roce 2015. Žádost by měla být zpracována v roce 2015, realizace by měla probíhat v letech 2016 – 2018.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

D3) 	MODERNIZACE SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI – 2. ETAPA

Věcné zaměření projektového záměru

Vybudování nového bezbariérového vstupu, nové pokladny a zázemí pro návštěvníky. V rámci přípravy projektu byla zpracována projektová dokumentace, která však byla orgánem státní památkové péče zamítnuta; nově se připravuje soutěž o návrh komplexního řešení komunikačního schématu a celkového rozvoje muzea; zadáno zpracování stavebně historického průzkumu – termín odevzdání 05/2015 (finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč schváleny 23. 9. 2014 usn. č. 353/14/ZK a jsou k dispozici v kap. rozpočtu 91707 odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu). Tento projekt věcně i funkčně úzce souvisí s projektem pod bodem D4 „Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci“. Až bude definováno přesné zaměření dotačních zdrojů, bude možné projekty D3 a D4 sloučit v jeden.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu budou muzea v rámci IROP podporovány. Přesto ORREP doporučuje pokračovat v přípravě projektu.

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 22 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zpracovat architektonickou studii, projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení. Náklady na přípravnou fázi včetně architektonické studie (cca 500 tis. Kč), je odhadována ve výši 2 mil. Kč (tj. projektová dokumentace pro stavební povolení). Dále je nutné zpracovat projektovou žádost za částku cca 85 tis. Kč. Zpracování stavebně historického průzkumu ve výši cca 500 tis. Kč bude řešeno z prostředků odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na  24,585 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca  3,69 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Výzva v rámci daného specifického cíle není plánována v roce 2015. Podání žádosti je plánováno v roce 2016. Realizace projektu se předpokládá v letech 2017-2018. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

D4)	CELKOVÁ MODERNIZACE EXPOZIC SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI

Věcné zaměření projektového záměru

Celková modernizace expozic muzea včetně rozvoje pedagogické a edukační činnosti; součástí projektu je i rekonstrukce centrálního depozitáře v Jablonci nad Nisou (střecha, výtah, výměna oken).

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 3 – Dobrá správa území, specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. V současnosti není zřejmé, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou muzea v rámci IROP podporována. Přesto ORREP doporučuje pokračovat v přípravě projektu.

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 90 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit zpracování projektové dokumentace vč. stavebního povolení na potřebné stavební práce. Příprava nových expozic bude řešena vstupními architektonickými studiemi a následně prováděcí dokumentací (stavební povolení na expoziční část není potřeba). Náklady na projektovou přípravu lze uvést pouze na základě procentuálního výpočtu z celkové částky investice. Ta je odhadována v rozmezí od 2,7 do 4,5 mil. Kč. V tomto případě použijeme absolutní částku ve výši 4,5 mil. Kč. Dále je nutné zpracovat projektovou žádost za částku cca 85 tis. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 94,585 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 14,2 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Výzva v rámci daného specifického cíle není plánována v roce 2015. Podání žádosti je plánováno v roce 2016. Realizace projektu se předpokládá v letech 2017-2018. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

D5) 	TRANSFORMACE – DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Věcné zaměření projektového záměru

V celkem pěti lokalitách (Zahrádky, Sosnová, Jestřebí – stávající areál, Jestřebí – U mlýna, Česká Lípa - Partyzánská) je naplánována výstavba domů v rámci procesu transformace pobytových zařízení pro zdravotně postižené osoby, vyjma lokality U mlýna, kde je záměr výstavby Centra denních aktivit a zázemí pro management. Dva z těchto projektů (Zahrádky a Sosnová) již byly schváleny k financování z IOP. Vzhledem k problémům, které vyvstaly v průběhu realizace, kraj odstoupil u těchto projektů od smlouvy o poskytnutí dotace. V tomto materiálu jsou čtyři lokality spojeny v jeden projektový záměr vzhledem k potřebě koncepčního řešení dané problematiky na základě transformačního plánu. Předpokládáme, že ke každé lokalitě bude zpracován samostatný projekt (celkem 4 projekty), aby projekty mohly být realizovány samostatně. Lokalita Česká Lípa – Partyzánská je také součástí transformačního plánu, ale bude plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Náklady na výstavbu v této lokalitě jsou na základě investičního záměru vyčísleny ve výši 3,5 mil. Kč až 4,5 mil. Kč a nejsou předmětem tohoto projektu. V této chvíli disponuje odbor sociálních věcí částkou 2,5 mil. Kč v kap. 92005 na realizaci tohoto projektu.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 100 mil. Kč, které byly odhadnuty na základě zrušených projektů transformace Domova Sluneční dvůr, p.o. V rámci přípravy je nutné zajistit zpracování investičního záměru ke každé lokalitě zvlášť, zajistit majetkoprávní operace spojené s nákupem pozemku v lokalitě Jestřebí – U Mlýna, rozparcelování pozemku v lokalitě Jestřebí – stávající areál a metodickou podporu pro přípravu žádostí o poskytnutí dotace. Náklady na přípravu projektů byly odhadnuty ve výši 2 500 000 Kč. Nákup pozemku U mlýna není v nákladech na přípravu zohledněn, jelikož zatím nemáme odhadní cenu pozemku. Náklady na zpracování dvoustupňových projektových dokumentací ke všem 4 objektům jsou součástí nákladů na realizaci projektu. Na základě dosavadních zkušeností s realizací projektů transformace je podstatným krokem projednání jednotlivých záměrů s místně příslušnými obcemi na úrovni samosprávy a u lokality v obci Zahrádky také s NPÚ.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 102,5 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši 15,375 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Vyhlášení průběžné výzvy v rámci daného specifického cíle je plánováno v září 2015. Realizace projektu se předpokládá v letech 2016-2019. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

D6) 	TRANSFORMACE – DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Věcné zaměření projektového záměru

Výstavba společného bydlení ve stávajícím areálu  (Erbenova ulice), demolice stávajícího objektu s havarijním půdním prostorem (Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.). Výstavba objektu - plánováno pro 18 klientek (pro zbývajících 6 klientek je zamýšlen pronájem bytových jednotek pro nově vzniklou službu chráněné bydlení pro osoby se střední mírou podpory – neřeší tento projekt).

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatel regionů, specifický cíl 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 36,8 mil. Kč (dle původního investičního záměru). V rámci přípravy je nutné zajistit přepracování investičního záměru za částku cca 500 tis. Kč, zajistit metodickou podporu pro přípravu žádostí o poskytnutí dotace. Náklady na projektovou dokumentaci jsou součástí částky na realizaci projektu.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 37,3 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 5,6 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Vyhlášení průběžné výzvy v rámci daného specifického cíle je plánováno v září 2015. Realizace projektu se předpokládá v letech 2016-2019. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti do IROP.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

D7) 	KOLEM KOLEM JIZEREK

Věcné zaměření projektového záměru

Výstavba úseku cyklotrasy Odra Nisa, na které má LK vydané stavební povolení Hamrštejn - Kolonka (Chrastava) + modernizace dopravního orientačního značení cyklotras ve frýdlantském výběžku.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Projekt je v této chvíli připravován jako přeshraniční projekt v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020, prioritní osa 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, specifický cíl 2.1 – Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie při konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů

Probíhají jednání s českými a polskými partnery. Všichni připravují svoji investiční část projektu. Lead partnerem tohoto společného projektu by byl Euroregion Nisa a Liberecký kraj by byl jedním z více partnerů projektu.

Pokud by tato jednání neměla očekávaný výstup, projekt lze zacílit do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020, prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 7,5 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit projekty orientačního značení cyklotras pro modernizaci dopravního značení ve frýdlantském výběžku a povolení příslušných orgánů.

Částka na přípravnou fázi je odhadována ve výši 385 tis. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 7,885 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 1,13 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Výzva v rámci IROP je předpokládána v roce 2016, u přeshraničního programu již v červenci 2015. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

D8) 	ZDRAVÍ NEZNÁ HRANIC

Věcné zaměření projektového záměru

Celková rekonstrukce 23 pokojů včetně vnitřního vybavení v Dětské léčebně respiračních nemocí Cvikov a akce s dětmi zaměřené na zdravý životní styl v česko-německém příhraničí. Tento projekt by byl řešen jako společný příhraniční projekt s dalšími partnery, a to firmou ABS Robur GmbH Zittau, obcí Oybin, městem Cvikov. Tito partneři mají další aktivity, kterými by byl naplněn tento projekt. Zvolení vedoucího (lead) partnera bude předmětem dalších jednání.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, specifický cíl 2.2 – Zvýšení atraktivity společného přírodního a kulturního dědictví

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší % zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 10 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zpracovat stavební dokumentaci, kterou si bude hradit léčebna z vlastních zdrojů. Částka na přípravnou fázi je odhadována ve výši 100 tis. Kč na zpracování žádosti a zajištění překladů.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 10,1 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 1,5 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Výzva v rámci přeshraničního programu není plánována v roce 2015. Délka projektu bude upřesněna až v průběhu zpracování projektové žádosti.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo.

D9) 	VÝZNAMNÉ ALEJE LIBERECKÉHO KRAJE

Věcné zaměření projektového záměru

Stabilizace a ošetření vybraných významných alejí Libereckého kraje. Tento projekt by měl dvě etapy. První etapa by se zaměřila na stabilizaci a ošetření lipové aleje „Kalvárie“ ve Cvikově u léčebny, lipové aleje „Ke kapličce“ ve Sloupu v Čechách, lipové aleje v obci Světlá pod Ještědem a dubové aleje na hrázi rybníka v Lomnici nad Popelkou.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 5 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné zajistit přípravu podkladů a sběr dat. Náklady na přípravu jsou odhadovány ve výši 500 tis. Kč s tím, že finanční náročnost první etapy je stanovena ve výši 110 tis. Kč. Tato částka bude uhrazena z prostředků odboru životního prostředí a zemědělství.

Celkové náklady na realizaci a přípravu obou etap projektu jsou odhadovány na 5,5 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 0,8 mil Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Předpokládáme, že první etapa projektu bude předložena do OPŽP na konci roku 2015, pokud bude vyhlášena příslušná výzva. Realizace první etapy projektu by pak byla provedena v roce 2016.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

D10)	REVITALIZACE CIHELENSKÝCH RYBNÍKŮ

Věcné zaměření projektového záměru

Revitalizace soustavy rybníků v přírodní památce Cihelenské rybníky. Tuto lokalitu má ve vlastnictví Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1027/11a, Praha 3

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Operační program Životní prostředí, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu

Struktura finančních zdrojů

- 85% strukturální a investiční fondy EU

- 15% vlastní podíl žadatele (lze předpokládat i nižší procentuální podíl LK zapojením SR)

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu jsou stanoveny ve výši 30 mil. Kč. V rámci přípravy je nutné odkoupení dotčených nemovitostí, dále zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení. Náklady na přípravu jsou uvedeny včetně částky na odkup pozemků (cca 495 000 Kč), a to ve výši 1,5 mil. Kč.

Celkové náklady na realizaci a přípravu projektu jsou odhadovány na 31,5 mil. Kč.

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl Libereckého kraje je odhadován ve výši cca 4,7 mil. Kč, tj. 15% vlastní podíl žadatele.

Předpokládaný harmonogram

Vzhledem k nutnosti vyřešení majetkových vztahů lze předpokládat zahájení realizace projektu v druhé polovině roku 2016.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

D11)	LIKVIDACE HAVARIJNÍCH OBJEKTŮ PO SOVĚTSKÉ ARMÁDĚ (VE VŠECH ČÁSTECH MĚSTA RALSKO)

Věcné zaměření projektového záměru

Odstranění havarijních objektů po Sovětské armádě, popřípadě zabezpečení těchto objektů z hlediska možného úrazu (jedná se o cca 160 objektů - celé území obce).

Předpokládaný hlavní zdroj financování

V této chvíli neznáme vhodný zdroj financování, jak z národních či evropských dotačních titulů.

Struktura finančních zdrojů

- bezpředmětné

Rámcová finanční velikost projektu

Celkové předpokládané náklady jsou odhadovány ve výši 100 mil. Kč na základě znalosti počtu objektů a již provedených akcí. Náklady na přípravu v této chvíli nelze odhadnout.

Předpokládaná míra spolufinancování

- bezpředmětné

Předpokládaný harmonogram

Vzhledem k havarijnímu stavu objektů je nutné situaci začít řešit co nejdříve. Délka projektu nelze v této chvíli stanovit.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

- bezpředmětné

E) Projekty v oblasti zateplování

Mezi prioritními projekty jsou zařazeny dva projekty na zateplení škol, které byly schváleny v Operačním programu Životní prostředí pro programové období 2007-2013. Vzhledem k časové náročnosti některých aktivit byla podána žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud bude včas tato žádost schválena (nejdéle do poloviny února), budou projekty realizovány za původních podmínek. V opačném případě bude členům rady kraje předložen materiál s návrhy variant dalšího postupu vč. uvedení rizik. V případě, že se členové rady kraje rozhodnou nerealizovat projekty v OPŽP 2007-2013, budou předloženy jako nové projekty do OPŽP 2014-2020, čemuž bude předcházet odsouhlasení realizace těchto projektů radou kraje.

Jedná se o tyto dva projekty:

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici

Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října

V rámci přípravy projektů bude zadáno zpracování investičních záměrů k šesti prioritním projektům na zateplení školských objektů. Jedná se o tyto projekty:

Zateplení objektu (Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace)

Zateplení objektu (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace)

Zateplení objektu (Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace)

Zateplení objektu v ul. Zámecká (Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace)

Zateplení objektu (Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace)

Zateplení štítových stěn a výměna otvorových výplní (Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace)

Celková částka na zpracování investičních záměrů nedosahuje výše 200 000 Kč bez DPH a tato akce bude zadána odborem regionálního rozvoje a evropských projektů a financována z jeho rozpočtu, kapitoly 91402. Na základě těchto investičních záměrů budou následně radě kraje předloženy vybrané projektové záměry ke schválení, a to s finančním požadavkem na přípravu projektů. Investiční záměry zohlední nejen předpokládané náklady na realizaci projektu, ale i energetické (finanční) úspory. Tento podklad bude zásadní pro efektivní investování prostředků kraje, který zohlední návratnost investice.

PŘEHLED NÁKLADŮ všech 11 projektových záměrů

| Pořadí | Název projektu | Náklady na realizaci (Kč) | Náklady na přípravu (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje | 300 000 000 | 3 000 000 |
| D2 | Expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově | 30 000 000 | 135 000 |
| D3 | Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa | 22 000 000 | 2 085 000 |
| D4 | Celková modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci | 90 000 000 | 4 585 000 |
| D5 | Transformace – Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace | 100 000 000 | 2 500 000 |
| D6 | Transformace – Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace | 36 800 000 | 500 000 |
| D7 | Kolem kolem Jizerek | 7 500 000 | 385 000 |
| D8 | Zdraví nezná hranic | 10 000 000 | 100 000 |
| D9 | Významné aleje Libereckého kraje | 5 000 000 | 390 000 |
| D10 | Revitalizace Cihelenských rybníků | 30 000 000 | 1 500 000 |
| D11 | Likvidace havarijních objektů po Sovětské armádě (ve všech částech města Ralsko) | 100 000 000 | ? |
| CELKEM |  | 731 300 000 | 15 180 000 |
| Pozn.: | Náklady na přípravu neobsahují částky, které mají jednotlivé odbory či dotčené subjekty ve svém rozpočtu a budou z nich realizovat některé aktivity |  |  |
| ? | částku nelze v této chvíli vyčíslit, bude předmětem jednání pracovní skupiny Ralsko |  |  |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Přehled všech projektových záměrů Libereckého kraje

Příloha č. 2 – Přehled prioritních projektových záměrů Libereckého kraje