Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1379/2015

"Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Římskokatolická farnost Brniště

se sídlem Nádražní 106, 471 24 Mimoň

IČ: 62237713

DIČ:    -------

osoba oprávněná podepsat dodatek: P. Mgr. Václav Horniak

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 900891339/0800

evidence: Ministerstvo kultury, č. evidence 8/1-03-076/1994

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1379/2015, jejímž předmětem je podpora projektu "Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi" (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů, v jejichž rozsahu je příjemce povinen realizovat podpořený projekt. Příjemce požádal poskytovatele dopisem ze dne 22. června 2015 o změnu rozsahu dvou závazných parametrů uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v roce 2015 na realizaci projektu "Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi", který vedl ke snížení rozpočtu projektu a následně i ke zmenšení rozsahu závazných parametrů.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

- Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:

| Název parametru | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Krytina z bobrovek | m2 | 255 |
| Tesařské konstrukce | m2 | 255 |

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:

| Název parametru | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Krytina z bobrovek | m2 | 180 |
| Tesařské konstrukce | m2 | 180 |

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

- Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.    ze dne 25. 8. 2015.

- Tento dodatek byl schválen Biskupstvím litoměřickým, což je osvědčeno níže uvedeným podpisem generálního vikáře.

V Liberci dne      	V                    dne

………………………………	……………………………….

Hana Maierová, statutární náměstkyně                                            P. Mgr. Václav Horniak

hejtmana Libereckého kraje

………………………………..

Biskupství litoměřické

generální vikář