Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1489/2015

"Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Římskokatolická farnost-děkanství Frýdlant

se sídlem Děkanská 85, 464 01 Frýdlant

IČ: 46745599

DIČ: -------

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Vít Audy

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-9523700277/0100

evidence: Ministerstvo kultury, č. evidence 8/1-03-015/1994

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1489/2015, jejímž předmětem je podpora projektu "Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu" (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů, v jejichž rozsahu je příjemce povinen realizovat podpořený projekt dle uzavřené smlouvy. Příjemce požádal poskytovatele dopisem ze dne 21. července 2015 o změnu rozsahu závazných parametrů uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem je zjištění skutečného stavu sanktusové věže z postaveného lešení při zahájení realizace projektu. V rámci opravy není nutné demontování krytiny báně a oprava krovu báně. Po odstranění oplechování bylo zjištěno poškození profilovaných dřevěných říms, konzol a věnce báně. Je třeba vytvořit jejich nové tesařské tvarové kopie a provedení nového oplechování. Dále bylo nutné osadit příložky ve spodní části nosných trámů sanktusové věžičky. Makovice a kříž nemusí být z věže sejmuty a opraveny, budou pouze očištěny a znovu natřeny. Změna projektu řešená tímto dodatkem tak spočívá v opravě spodní části sanktusové věžičky kostela Nalezení sv. Kříže, zejména na sloupech pod bání, tzn. realizaci jiného rozsahu závazných parametrů projektu, než bylo původně předpokládáno.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

- Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:

| Název parametru | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Demontáž krytiny | m2 | 25 |
| Lokální oprava krovu báně sanktusníku | ks | 1 |
| Oprava makovice a kříže | ks | 1 |
| Pokládka nové měděné krytiny | m2 | 51 |

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:

| Název parametru | jednotka | hodnota |
| --- | --- | --- |
| Demontáž krytiny | m2 | 25 |
| Lokální oprava krovu báně sanktusníku | ks | 1 |
| Nátěr makovice a kříže | ks | 1 |
| Pokládka nové měděné krytiny | m2 | 37 |
| Tvarové kopie říms a konzol věnce báně | komplet | 1 |

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.    ze dne 25. 8. 2015.

- Tento dodatek byl schválen Biskupstvím litoměřickým, což je osvědčeno níže uvedeným podpisem generálního vikáře.

V Liberci dne      	V                    dne

………………………………	……………………………….

Hana Maierová, statutární náměstkyně                                                   Mgr. Vít Audy

hejtmana Libereckého kraje

………………………………..

Biskupství litoměřické

generální vikář