**Příloha č. 1**

**1) rekonstrukce klimatizace v trezoru**

Staré a vzácné tisky jsou uložené v uzavřeném a klimatizovaném depozitáři („trezoru“) nepřístupném veřejnosti. Nezbytným předpokladem je vytvoření vhodných podmínek – teplota, vlhkost - ty však nesplňují nastavené normy a prostředí neprospívá uchovávaným dokumentům, dosavadní klimatizace nevyhovuje. Dochází k poškozování a rozpadu vazeb, papíru. Informace v dokumentech uložené jsou tím znehodnocovány.

|  |  |
| --- | --- |
| ***aktivity*** | ***předpokládaný rozpočet v Kč*** |
| provedení nové klimatizace v trezoru odpovídající všem podmínkám pro uchování vzácných tisků | **1 000 000** |

**2) očista, odkyselení, restaurování a zpřístupnění vybraných dokumentů**

Některé vzácné dokumenty z „trezoru“ i ze skladových prostor vyžadují provedení odborné očisty, odkyselení papíru a restaurování (zejména renesančních knižních vazeb). U často žádaných dokumentů, jejichž stav neumožňuje půjčování veřejnosti, bychom rádi vytvořili faksimile – věrné kopie určené k půjčování

|  |  |
| --- | --- |
| ***aktivity*** | ***předpokládaný rozpočet v Kč*** |
| provedení odborné očisty a odkyselení | 1 000 000 |
| restaurování zejména renesančních knižních vazeb | 1 000 000 |
| vytvoření faksimile často žádaných vzácných tisků | 250 000 |
| **celkem** | **2 250 000** |

**3) zkvalitnění podmínek pro uchování dokumentů v běžných depozitářích**

Většina knihovního fondu, který knihovna uchovává, je uložena v běžných depozitářích. Stávající podmínky je možné vylepšit a tím zabránit poškozování dokumentů.

|  |  |
| --- | --- |
| ***aktivity*** | ***předpokládaný rozpočet v Kč*** |
| nákup speciálních zarážek do skladových polic (ochrana dokumentů proti poničení)  | 300 000 |
| pořízení speciálních ochranných obalů na periodické dokumenty  | 100 000 |
| drobné stavební úpravy – na vybraných místech doplnění elektrických zásuvek | 100 000 |
| nákup stroje na očistu dokumentů | 500 000 |
| **celkem** | **1 000 000** |

**4) digitalizace dokumentů a jejich zpřístupnění v celostátní digitální knihovně s výhledem na začlenění do Europeany**

Provedení digitalizace starých a vzácných tisků a dalších dokumentů z běžných depozitářů nabízí veřejnosti přístup k velké části dokumentů, aniž by bylo nutné je expedovat do půjčoven a navíc v souladu s autorským zákonem je také možné studovat vzdáleně mimo prostory knihovny. Zařazení do Europeany (evropská digitální knihovna) pak nabídne přístup k dokumentům zájemcům z mnoha zemí.

Digitalizace v rámci IROP by byla pokračováním rozsáhlejšího projektu digitalizace, který v knihovně probíhá již řadu let. Zároveň je zaručena návaznost na celostátní digitalizace – Kramerius, Digitální knihovna apod.

|  |  |
| --- | --- |
| ***aktivity*** | ***předpokládaný rozpočet v Kč*** |
| digitalizace vybraného objemu dokumentů včetně metadat – dodavatelsky | **3 150 000** |

**5) vytvoření tiché studijní zóny pro návštěvníky knihovny (studium digitálních a tradičních dokumentů z depozitářů)**

Studium odborných publikací, starých a vzácných tisků a digitalizovaných dokumentů vyžaduje speciální podmínky pro návštěvníky – tichá zóna, studijní místa vybavená potřebnou technikou. Knihovna takové místo nenabízí a ze strany návštěvníků je na tento stav dlouhodobě upozorňováno.

|  |  |
| --- | --- |
| ***aktivity*** | ***předpokládaný rozpočet v Kč*** |
| zasklení části studovny, rekonstrukce studijních boxů, vytvoření týmové studovny | 1 800 000 |
| vytvoření specializovaných studijních míst vybavených technikou vhodnou pro studium digitálních dokumentů (počítače, příp. tiskány, studijní stoly,…) | 500 000 |
| **celkem** | **2 300 000** |

**6) ochrana, zabezpečení a zpřístupnění knihovních fondů uložených ve volných výběrech**

Ochrana knihovních fondů ve volných výběrech proti krádežím je v současné době zajištěna vlepováním magnetických pásků, pro půjčování slouží čárové kódy. Jedná se o technologie již mírně zastaralé. Knihovny postupně přechází na čipy RFID, které nahrazují stávající zabezpečení i čárový kód jedním nosičem informací. RFID čipy jsou také velmi vhodné pro přechod na samoobslužné půjčování. RFID technologie umožňuje i jednodušší revizi fondu.

V souvislosti s již zmiňovaným vytvořením tiché studijní zóny bude nutné pořídit nový regál na časopisy. Zároveň se plánuje pořízení speciálních knihovních regálů a nábytku do nově vznikajícího oddělení (bývalá Hudební knihovna).

|  |  |
| --- | --- |
| ***aktivity*** | ***předpokládaný rozpočet v Kč*** |
| zakoupení - RFID čipů, čteček RFID čipů, bezpečnostních RFID bran ke vchodům do knihovny, samoobslužných výpůjčních pultů, nalepení čipů (službou); provedení „očipování“ | 6 200 000  |
| pořízení regálů na časopisy | 200 000  |
| pořízení regálů a nábytku do nově vznikajícího oddělení | 500 000 |
| **celkem** | **6 900 000** |

**7) zlepšení podmínek pro návštěvníky knihovny**

Po 15 letech fungování knihovny se ukazuje jako nezbytné provést rekonstrukci sociálních zařízení včetně WC pro invalidy – jeví výrazné známky opotřebení a neodpovídají současnému standardu. Pro lepší ochranu knižního fondu ve volném výběru, ve skladech a pro větší komfort návštěvníků hlavně během letních měsíců bychom měli uvažovat o zprovoznění chladící jednotky či implementaci klimatizace – teploty v době letních veder neodpovídají normám práce. Nezbytné je také provést generální opravu střechy a odtokového systému a vyřešit dlouhodobý problém se zatékáním do budovy, vyměnit koberec v oddělení Všeobecná knihovna nebo provést renovaci osvětlení.

|  |  |
| --- | --- |
| ***aktivity*** | ***předpokládaný rozpočet v Kč*** |
| rekonstrukce WC | 2 000 000 |
| nová chladící jednotka | 1 500 000 |
| dílčí oprava střechy (světlíky)  | 3 000 000 |
| renovace osvětlení v prostorách pro veřejnost a v depozitářích | 1 000 000 |
| nový koberec do Všeobecné knihovny | 600 000 |
| **celkem** | **8 100 000** |

**8) zkvalitnění prezentace knihovního fondu a služeb knihovny**

K prezentaci služeb a knihovního fondu směrem k veřejnosti slouží dvě mediální tabule na přední stěně budovy knihovny, které slouží již 15 let. Obě zařízení jsou již ve velmi opotřebovaném stavu, neplní svoji funkci na 100 % a jejich technologie je zastaralá.

|  |  |
| --- | --- |
| ***aktivity*** | ***předpokládaný rozpočet v Kč*** |
| pořízení nových mediálních tabulí  | **1 700 000** |