# PÍSEMNÁ INFORMACE pro 6. zasedání Zastupitelstva

# Libereckého kraje dne 21. 6. 2016

79 d)

Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. třídy za období 2015/2016

Zpracoval: 	Ing. Petr Černý,

Vedoucí oddělení pozemních komunikací

Předkládá: 	Vladimír Mastník

Člen rady kraje, pověřený řízením resortu dopravy

Důvodová zpráva

Provádění zimní údržby silnic v sezóně 2015/2016 bylo podřízeno schválenému operačnímu dokumentu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY Silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2015/2016“ (dále jen „Plán zimní údržby“), který byl vypracovaný Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, a schválen Radou Libereckého kraje unesením č. 1692/15/RK ze dne 20.10.2015. Plán zimní údržby respektuje ustanovení obecně závazných právních předpisů a je zpracován samostatně pro silnice II. a III. třídy na území Libereckého kraje.

Zimní údržba silnic I. třídy v zimním období 2015/2016 na území Libereckého kraje byla zajištěna na základě smlouvy podepsané dne 23.9.2015 mezi Českou republikou - Ministerstvem dopravy a Sdružením ESAT (EUROVIA CS, a.s., Silnice LK a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Technické služby města Liberce).

Přílohou tohoto materiálu je Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje za období listopad 2015 – duben 2016, které zpracovala KSS LK a společnost Silnice LK a.s., dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Náklady na letošní zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji za období roku 2015/2016 činily 101,533 mil Kč včetně DPH. Pro srovnání v zimním období 2014/2015 náklady činily 101,520 mil. Kč včetně DPH a v zimním období 2013/201 náklady činily 74,753 mil Kč včetně DPH.

V rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 je alokována částka 120 mil. Kč na zimní údržbu. V období leden až duben roku 2016 byla již vyčerpána částka 82,722 mil. Kč, na podzimní měsíce roku 2016 zbývá částka cca 37,3 mil. Kč.

Přílohy:

079_d_P01_Vyhodnocení zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Libereckého kraje za období listopad 2015 – duben 2016