- PÍSEMNÁ INFORMACE

- pro 6. zasedání zastupitelstva kraje dne 21.6.2016

79

Záměr projektu OPUSCARD/IDOL

Důvod předložení: žádost předkladatele

Zpracoval:               Ing. Jiří Hruboň

Ředitel společnosti KORID LK, spol. s r.o.

Předkládá:                Marek Pieter

náměstek hejtmana

Důvodová zpráva

Na základě příkazní smlouvy č. OLP/729/2016 uzavřené mezi příkazcem Libereckým krajem a příkazníkem KORID LK, spol. s r.o. o službách správy a provozu Kartového centra a službách dalšího rozvoje systému OPUSCARD/IDOL předkládá příkazník Projektový záměr dalšího rozvoje systému OPUSCARD/IDOL.

Tento záměr vychází zejména ze Studie proveditelnosti dalšího rozvoje systému OPUSCARD/IDOL, která byla zpracována na základě jiné smlouvy č. OLP/1869/2015 a který projednala rada kraje na jednání 3. 5. 2016 Rada Libereckého kraje po projednání, vzala přeložený návrh Studie proveditelnosti pouze na vědomí.

Projektový záměr OPUSCARD/IDOL rozšiřuje informace obsažené ve Studii o další informace nabyté v projednávání se statutárním městem Liberec a jeho akciovými společnostmi, v projednání s národním dopravcem České dráhy, a.s., v projednání v Radě IDOL a ve výborech dopravy zastupitelstva kraje a zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou.

Projektový záměr ve svém obsahu definuje obecné poslání projektu a cíle projektu s měřitelnými kritérii. Od popisu výchozího stavu a analýzy potřebných změn přechází k návrhu logického modelu s důrazem na vyřešení kompetenčního/gesčního modelu v interních strukturách krajského úřadu, které napomůže efektivnímu řízení, přehledu o stavu projektu a čerpání zdrojů z jedné rozpočtové kapitoly.

Nejdůležitější část dokumentu popisuje nezbytně nutné aktivity projektu k dosažení postupných cílů a konečného cíle. Aktivity projektu jsou shrnuty do tří tematických okruhů – smluvní rámec, tarif IDOL a informační systémy,  jejichž řešení ovšem probíhá paralelně, nikoli sekvenčně.

Projektový záměr se zabývá disponibilními finančními, časovými a personálními zdroji, přičemž východiskem pro disponibilitu finančních zdrojů je zachování stávajících nároků na rozpočet Libereckého kraje, východiskem pro disponibilitu časových zdrojů je vazba na probíhající či připravovaná otevřená zadávající řízení na regionální dopravu (PAD a ŽD) a východiskem pro disponibilitu personálních zdrojů je stávající stav v KORIDu, v odboru dopravy a v odboru IT.

V závěru dokumentu jsou uvedena rizika související s rozvojem OPUSCARD/IDOL, jejich kvantifikace a možnosti eliminace rizik.

Na základě projednaného a schváleného projektového záměru bude následně zpracována podrobná Projektová dokumentace rozvoje systému OPUSCARD/IDOL, která detailně popíše jednotlivé etapy projektu i jeho části včetně dekompozice do zadávacích řízení na realizaci projektu. Projektová dokumentace bude zpracována jako služba rozvoje v souladu s Čl. I odst. 1 b) a Čl. II odst. 2 smlouvy č. OLP/729/2016 na základě samostatné smlouvy mezi Libereckým krajem a KORID LK, spol. s r.o.. Zadání předmětné veřejné zakázky bude orgánům kraje předloženo samostatným bodem, a to na základě předložené nabídky společnosti KORID LK, spol. s r.o..

K uzavření této samostatné smlouvy je nezbytné rozhodnutí o pověření KORIDu správou a dalším rozvojem systému OPUSCARD/IDOL z těchto důvodů:

- KORID LK je obchodní společností, jejímž jediným vlastníkem je Liberecký kraj.

- KORID LK je založen za účelem naplňování zájmů Libereckého kraje ve veřejné dopravě, kam systém OPUSCARD/IDOL bezpochyby patří.

- Dominantním zákaznickým segmentem systému OPUSCARD/IDOL a karty Opuscard je cestující, tedy zákazník veřejné dopravy.

KORID LK je nositelem jedinečného know how v oblasti veřejné dopravy, v oblasti informačních systémů ve veřejné dopravě, kartových systémů obecně a kartových systémů v oblasti platebních karet a municipálních kartových systémů.

Součástí projektového záměru je logické schéma systému. Dle stávajícího stavu, který vychází z rozhodnutí orgánů kraje v minulosti, vyplývá, že systém OPUSCARD/IDOL byl realizován prostřednictvím Libereckého kraje, kde činnosti týkající se kartového centra a zákaznického centra jsou v gesci rezortu informatiky. Činnosti týkající se integrovaného systému IDOL, tarifu IDOL, odbavovacích systémů a zúčtovacího centra jsou v gesci rezortu dopravy.

Nově je navrženo rozhodnutí o pověření veškerých činností pod společnost KORID LK, spol. s r.o. s tím, že u činností kartového centra bude gesčním partnerem rezort informatiky, ve zbylých činnostech bude partnerem rezort dopravy.

V současné době společnost KORID LK, spol. s r.o. realizuje na základě již výše zmíněné příkazní smlouvy výměnu aplikačního software Kartového centra a  subdodavatele služeb kartového centra. V návrhu předkladatele se uvažuje, že po dokončení  implementace by tato část měla přejít pod rezort dopravy kromě poskytnutí  hardwaru a základního softwaru a s tím souvisejících služeb, které zůstane v gesci rezortu informatiky.

Vyjádření odboru dopravy:

Odbor dopravy souhlasí po realizaci zakázky na subdodavatele služeb kartového centra s tím, aby byl gestorem za Liberecký kraj pro společnost KORID LK, spol. s r.o. i ve věcech subdodavatele služeb kartového centra, a to i přesto, že se dle názoru odbor dopravy nejedná o jeho kompetenci. Vzhledem k tomu, že narůstají činnosti a kompetence společnosti KORID LK, spol. s r.o. a veškeré platby a činnosti musí procházet rezortem dopravy, považuje odbor dopravy za nezbytné navýšení počtu pracovníků na oddělení dopravní obslužnosti minimálně o jednoho pracovníka. V současné době nejenom díky zvyšování kompetencí společnosti KORID LK, spol. s r.o., ale i díky řešení různých veřejných zakázek na zajištění železniční a autobusové dopravce je oddělení dopravní obslužnosti za hranou kapacity, a proto další převod činností a odpovědnosti na odbor dopravy je podmíněn navýšením počtu pracovníků.

Příloha:

P01_Projektovy_zamer_OPUSCARD_IDOL