Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1308/2016

"Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Římskokatolická farnost Mařenice

se sídlem: Mařenice 1, 471 56 Mařenice

IČO: 62237918

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Marcel Hrubý

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 890765389/0800

evidence: 8/1-03-260/1994

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1308/2016, jejímž předmětem je podpora projektu "Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou" (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů projektu ze dne 21. července 2016, uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem je zjištění skutečného stavu dlažby podesty schodiště po jejím rozkrytí. V rámci projektu nebude vyrobena nová dlažba v celé ploše podesty, ale pouze jedna dlaždice a zbývající dlaždice budou zrestaurovány. Změna projektu řešená tímto dodatkem tak spočívá v rozdělení parametru výroby nové dlažby podesty na dva – výroba nové dlažby podesty a restaurování dlažby podesty.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

- Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

| Název parametru | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Výroba nové dlažby podesty | m2 | 5,5 |
| Doplnění schodišťových zdí z pískovce | kpl | 4 |
| Zemní práce – základové klenby z betonu | m3 | 7,6 |
| Výroba nových schodišťových předních stupňů | ks | 7 |
| Výroba nových schod. stupňů levého a pravého ramene | ks | 6 |

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

| Název parametru | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Výroba nové dlažby podesty | m2 | 1 |
| Restaurování dlažby podesty | m2 | 4,5 |
| Doplnění schodišťových zdí z pískovce | kpl | 4 |
| Zemní práce – základové klenby z betonu | m3 | 7,6 |
| Výroba nových schodišťových předních stupňů | ks | 7 |
| Výroba nových schod. stupňů levého a pravého ramene | ks | 6 |

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.

- Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí a tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …/16/ZK ze dne 30. 8. 2016.

V Liberci dne      	V                    dne

………………………………	……………………………….

Hana Maierová, statutární náměstkyně       			  	    Mgr. Marcel Hrubý

hejtmana Libereckého kraje