PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 2. zasedání Zastupitelstva kraje dne 28. 2. 2017

51 g)

Řešení investičních projektů Zdravotnické záchranné služby LK

| Důvod předložení: | usnesení Rady kraje č. 225/17/RK ze dne 7. 2. 2017 |
| --- | --- |
| Zpracoval: | PhDr. Alena Riegerová |
|  | vedoucí odboru zdravotnictví |
| Předkládá: | MUDr. Přemysl Sobotka |
|  | náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví |

Důvodová zpráva

Za účelem větší kontroly nad řešením zásadních investičních akcí ZZS LK je ustanoven „koordinační investiční tým“ ve složení:

- MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,

- Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,

- MUDr. Vladimír Hadač, ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,

- Ing. Jozef Zlevský, technickoprovozní náměstek Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,

- PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,

- Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky odboru zdravotnictví,

dle potřeby je přizván:

- MUDr. Jan Lejsek, náměstek přednemocniční neodkladné péče a vzdělávání Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,

- zaměstnanec oddělení veřejných zakázek odboru investic a správy nemovitého majetku,

- zaměstnanec majetkoprávního oddělení odboru investic a správy nemovitého majetku,

- zaměstnanec odboru regionálního rozvoje a evropských projektů (příprava řešení projektů s podporou EU).

Základem pro práci koordinačního investičního týmu je přehled investičních akcí organizace (akce právě realizované i plánované), způsob realizace, harmonogram akce, stav realizace, problémy spojené s akcí.

Tým se schází 1x měsíčně, případně dle potřeby. Na jednání se hodnotí plnění harmonogramu, určují se úkoly s odpovědnou osobou.

Tým svolává a řídí náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví. Z jednání je pořizován zápis (zajistí sekretariát rezortu zdravotnictví).

Tento tým pracuje mimo projektový tým, který je v případě potřeby ustanoven dle Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU, ve znění novelizace č. 1.