# PÍSEMNÁ INFORMACE

# pro 4. zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2017

32 j)

Projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Důvod předložení: usnesení rady kraje č. 623/17/RK ze dne 4. 4. 2017

Zpracoval:              Mgr. Michael Otta

vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

Předkládá:              Ing. Radka Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je informace o schválení projektového záměru „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ radou kraje dne 4. 4. 2017 a vyčlenění finančních prostředků na jeho přípravu na základě rozpočtového opatření č. 108/17.

- Projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

Věcné zaměření

Předmětem projektu je revitalizace ul. Žižkova (silnice II/286) v úseku mezi křižovatkami ul. Roztocká a K Břízkám. Délka rekonstruovaného úseku je 524,75 m, šířka komunikace je 6,50 m. Podél ul. Žižkova je navržen oboustranný chodník min. šířky 2,00 m. a podélné parkovací stání min. šířky 2,00 m. Dále budou upraveny nároží křižovatek podél ul. Žižkova. Součástí projektové dokumentace jsou dále vodohospodářské objekty (SO 303.1 – Dešťová kanalizace) a (SO 304.1 – Retenční nádrž), elektro a sdělovací objekty (SO 401.1 – Veřejné osvětlení). Tato projektová dokumentace byla poskytnuta ke koordinaci s vodohospodářskými objekty (SO 301.1 – Vodovod, SO 302.1 – Splašková kanalizace). Tyto stavební objekty nejsou součástí projektové dokumentace, kterou nechalo zpracovat Město Jilemnice a bude zpracována do úrovně DPS. Chodníky a veřejné osvětlení budou realizovány z rozpočtu Města Jilemnice a nebudou součástí projektu Libereckého kraje. Součástí projektu je retenční nádrž, která je způsobilá pouze za předpokladu, že slouží k odvádění/zachycení povrchových vod z řešené komunikace. Splnění této podmínky bude řešena s Městem Jilemnice a projektantem. V opačném případě může být tento výdaj označen jako částečně nezpůsobilý.

Předpokládaný hlavní zdroj financování

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020, prioritní osa 1 -Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony.

Struktura finančních zdrojů

- 85 % strukturální a investiční fondy EU

- 5 % ze státního rozpočtu

- 10 % vlastní podíl žadatele

Rámcová finanční velikost projektů

Celkové předpokládané náklady projektu jsou odhadovány ve výši 31 mil. Kč dle cenové úrovně 2016 (bude aktualizováno na CS2017).

Předpokládaná míra spolufinancování

Podíl spolufinancování LK se předpokládá ve výši 3.156.425 Kč s tím, že byly započteny odhadované nezpůsobilé výdaje ve výši 80.000,- Kč. Výdaje za retenční nádrž, jejichž způsobilost je nutné prověřit, jsou odhadovány ve výši cca 5,7 mil. Kč.

Předpokládaný harmonogram

Předpokládáme, že tento projekt by mohl být realizován již v roce 2018 - 2019. Doba stavební části je odhadována v délce 7 měsíců. V současné době je na akci vydáno území rozhodnutí. Pravomocné stavební povolení se předpokládá v červnu letošního roku.

Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů

V rámci uvedených projektů nevznikne žádné nové pracovní místo.

Resort dopravy tento projektový záměr doporučuje k přípravě do IROP.

- Rozpočtové opatření č. 108/17

Finanční prostředky na přípravu projektu ve výši 100.000,- Kč jsou řešeny rozpočtovým opatřením č. 108/17, jehož předmětem je snížení výdajů v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 100.000,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy celkem o částku 100.000,- Kč. Prostředky budou využity na zpracování žádosti a případně dalších výdajů, které mohou vzniknout s potřebou dalších podkladů požadovaných dle podmínek IROP.

Toto rozpočtové opatření je součástí písemné informace v bodě 32 a) předkládané ekonomickým odborem na jednání zastupitelstva kraje dne 25. 4. 2017.

Přílohy:

P01_Celková přehledná situace stavby