Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji e, č. OLP/2015/2017

"IV. etapa opravy střešního pláště a krovu farního kostela sv. Vavřince, Jezvé"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě zmocnění Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Římskokatolická farnost Jezvé

se sídlem: Křižíkova 49, 471 06 Horní Police

IČO: 62237764

osoba oprávněná podepsat dodatek: P. ThLic.Bc. CSsR. Stanislav Přibyl, Th.D., administrátor exc.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3967656329/0800

evidence: 8/1-03-176/1994

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2017 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2015/2017, jejímž předmětem je podpora projektu "IV. etapa opravy střešního pláště a krovu farního kostela sv. Vavřince, Jezvé" (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů projektu ze dne 21. července 2017, uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem jsou finanční možnosti příjemce, které neumožní realizaci projektu v plném plánovaném rozsahu.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

- Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

| Název parametru | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky | m2 | 300 |
| Výměna částí krovu | mb | 117,3 |

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

| Název parametru | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky | m2 | 246,6 |
| Výměna částí krovu | mb | 96,2 |

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.

- Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …/17/ZK ze dne 29. 8. 2017.

V Liberci dne      	V                    dne

………………………………	……………………………….

Ing. Květa Vinklátová, 				                 P. ThLic.Bc. CSsR. Stanislav Přibyl, Th.D.,

členka rady kraje       	      						administrátor exc.

……………………………….

generální vikář Biskupství litoměřického