# Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, Liberec 1

IČO: 00083232

Archeologické pracoviště oprávněné organizace pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou

#### Akce: "… : II/270 Jablonné v Podještědí“ (Liberecký kraj)

Plánovaný (předběžný) časový harmonogram zemních prací je: od …… do ……2017

Investor: 	…………………………...

………….………………..

zastoupený ...........................................

#### Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum (k 09.01.2017)

(Všechny položky jsou uvedeny v Kč a jsou podrobně rozepsány)

| Archeologové |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce (výkon) | poč. prac. | hod. sazba | poč. hodin | celkem Kč |
| archeolog (terén) | 1 | 450 | 600 | 270000, 00 Kč |
| archeolog (příprava, zpracování a vyhodnocení) | 1 | 450 | 350 | 157500, 00 Kč |
| asistent archeologického výzkumu (terén) | 1 | 300 | 400 | 120000, 00 Kč |
| asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení) | 1 | 300 | 100 | 30000, 00 Kč |
|  |  |  |  | 577 000, 00 Kč |

| terénní práce+ostraha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce (výkon) | poč. prac. | hod. sazba | poč. hodin | celkem Kč |
| technik (terén) | 4 | 300 | 1350 | 1620000, 00 Kč |
| práce poučených teréních pracovníků (preparátor, kopáč, obsluha plavicí linky ap.) | 6 | 180 | 900 | 972000, 00 Kč |
| ostraha lokality | 1 | 170 | 1800 | 306 000, 00 Kč |
|  |  |  |  | 2 898 000, 00 Kč |

| ##### Zpracování, laboratorní práce a odborné expertízy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | popis položky | rozpis | částka Kč |
|  | základní materiál a fotopráce, | pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap) | 120000,00 |
|  | geologický/pedologický/mineralogický rozbor/výbrusy vzorků | prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky | 85000,00 |
|  | konzervace kovů, spektr. analýza (kovy) | železné artefakty, devocionálie, artefakty z barevných kovů | 60000,00 |
|  | konzervace textilií |  | 75000,00 |
|  | konzervace usní |  | 50000,00 |
|  | zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent | přístřešek, stany | 55000,00 |
|  | vyhodnocení stavebně historických vztahů a konstrukcí na nalezišti, historická rešerše |  | 75000,00 |
|  | geodetické zaměření, fotogrammetrie | podrobný polohopis a výškopis lokality a stavebních reliktů a detailů | 235000,00 |
|  | GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, 3D scan (lze provádět, když je vegetace bez listí) | konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru | 150000,00 |
|  | kreslení nálezů |  | 40000,00 |
|  | laboratorní konzervace a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kostí, skla, dřeva, apod.) | mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace), konzervace | 350000,00 |
|  | radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS) | laboratoř Gliwice | 50000,00 |
|  | dendrochronologické datování | rozbor dřevěných konstrukcí | 25000,00 |
|  | environmentální analýza (při vlastním proplavení!), vzorky výplní jam, objektů, komponent | makrozbytková analýza, xylotomární analýza, malakologická analýza | 200000,00 |
|  | fosfátová analýza | po čtvercích 1x1 metr | 0,00 |
|  | osteologický rozbor a antropologický rozbor | zvířecí kosti, lidské ostatky | 65000,00 |
|  | rozbor DNA, mt DNA apod. | původ lidských ostatků | 100000,00 |
|  | parazitologický rozbor |  | 25000,00 |
|  | georadar (plošný) a seismický a odporový profil | detekce objektů | 75000,00 |
|  | informační tabule | informace o výzkumu | 8500,00 |
|  | tištěné +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu |  | 0,00 |
|  | letecké snímkování lokality |  | 9500,00 |
|  | nájmy | malý sondážní bagr, strojová zařízení | 40000,00 |
|  | ## benzín plavička- centrála, svícení, topení | plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody | 45000,00 |
| ## CELKEM |  |  | 1 938 000,00 Kč |

| práce archeologů | 577 500,00 Kč |
| --- | --- |
| terénní práce | 2 592 000,00 Kč |
| #### ostraha | 306 000,00 Kč |
| #### zpracování, laboratorní práce | 1 938 000,00 Kč |
| #### Celková částka | 5 413 000,00- Kč |

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog

petrbrestovansky@muzeumlb.cz

tel.: +420 739 572 466

V Liberci 9.1.2017