# PÍSEMNÁ INFORMACE pro 9. jednání Zastupitelstva LK

dne 31. 10. 2017

52 f)

Informace o průběhu koncepční péče o silniční vegetaci na Frýdlantsku v souvislosti s projektem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“

| Zpracoval: | Ing. Jan Čáp |
| --- | --- |
|  | vedoucí odboru dopravy |
| Předkládá: | Marek Pieter |
|  | náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek |

Důvodová zpráva

Materiál se týká řešení problematiky alejí a silniční vegetace na komunikacích ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Materiál se týká oblasti Frýdlantska a návrhu systematického postupu v dalších regionech Libereckého kraje.

A) Oblast Frýdlantska

Zastupitelstvo kraje dne 24. 11. 2015 schválilo závěry pracovní skupiny v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, ve věci řešení obnovy alejí na Frýdlantsku v následujících letech, a dále schválilo závazek Libereckého kraje na obnovu alejí v letech 2016 – 2019 v ročním objemu do výše 1.000.000 Kč.

Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, zahrnuje rekonstrukce následujících úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje:

- silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice,

- silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice,

- silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les,

- silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice,

- silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice.

KSS LK, p. o. oslovila ve věci spolupráce na řešení obnovy alejí na Frýdlantsku Agenturu regionálního rozvoje spol. s r.o., která již v roce 2012 zpracovala základní inventarizaci silniční vegetace právě na oblast celého Frýdlantska a která má odborné zkušenosti v dané problematice.

Pro potřeby zajištění koncepčního přístupu k problematice byl zpracován Plán péče o silniční zeleň na Frýdlantsku. Materiál reaguje na závazek Libereckého kraje ve věci péče o zeleň a nových výsadeb na Frýdlantsku. Cílem tohoto materiálu je naplánování systematické péče včetně finančního zajištění. Část materiálu s navrženým rozsahem prací do roku 2023 je nastavena k využití dotačních prostředků Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP), tzn., že jsou i definovány nároky na vlastní zdroje a kofinancování žadatelem v čase, včetně odhadu cash flow jednotlivých projektů. Materiál byl projednán s Agenturou ochrany přírody a krajiny a zástupci veřejnosti.

V mapové příloze materiálu jsou uvedeny níže specifikovány úseky silnic dle jejich připravenosti.

Úseky, které již byly realizovány:

- č. II/291 – úsek I etapa, I. část - od Frýdlantu po křižovatku s polní cestou na Supí vrch

Úseky, na které již byla schválena dotace:

- č. III/3511 – celá komunikace - Hranice s Polskem – Frýdlant

- č. II/291 – úsek I etapa, II. část - od křižovatky s polní cestou na Supí vrch po křižovatku s komunikací 2915 na Dolní Řasnici

- č. III/2909 - celá komunikace - Krásný Les – Raspenava

- č. III/2919 - celá komunikace - Horní Řasnice – Nové Město pod Smrkem

Úseky, na které je podána žádost o dotaci:

- č. III/2911 -  celá komunikace - Dolní Řasnice – Frýdlant

- č. III/2915 - celá komunikace - Křižovatka u Dolní Řasnice – státní hranice u Jindřichovic pod Smrkem

- č. III/2917 - celá komunikace - Horní Řasnice – zastávka ČD Horní Řasnice

- č. III/2918 - celá komunikace - Horní Řasnice -  Srbská

- č. III/29110 - I etapa - úsek lipové aleje u Nového Města pod Smrkem

- č. III/29013 - celá komunikace - Lázně Libverda – Lužec pod Smrkem

- č. III/2907 - I. etapa - úsek v oblasti VN Fojtka (pravá strana),

- č. II/291 - II. etapa od křižovatky s komunikací 2915 na Dolní Řasnici po železniční přejezd u Hajniště, dále od Nového Města pod Smrkem po státní hranici

Pozn. V rámci těchto výše uvedených úseků jsou zahrnuty všechny úseky stavebních úprav komunikací projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“.

Úseky, na které se aktuálně zpracovává projekt (již pod smlouvou s ARR):

- č. III/03512 - celá komunikace -  Křižovatka se silnicí III/03511 – Kunratice

- č. III/0352 - I etapa - úsek od Černous po křižovatku se silnicí č. 13

Pozn. podání žádosti o dotaci u těchto projektů se předpokládá na jaře roku 2018.

Úseky, na které se bude zadávat projekt:

Dále vybrané úseky vycházejí ze zpracovaného plánu péče. Je navrženo projekčně dokončit zbývající úseky nejvyšší priority I. (s realizací do konce roku 2023). Jedná se o úseky:

- č. III/353 – vymezené alejové úseky + prověření umístění nových výsadeb

- č. III/2901 – Větrov – Frýdlant

- č. III/2903 – Raspenava - Frýdlant

Předpoklad je dokončit projekty a podat je jako žádosti o dotace do jarní výzvy OPŽP.

Nákladovost přípravy:

| komunikace | úsek | Náklady bez DPH na zajištění PD dle Plánu péče | Náklady na žádost do OPŽP |
| --- | --- | --- | --- |
| 353 | Kunratice - Ves | Celá komunikace, respektive alejové úseky, vyjma již ošetřené aleje | 110 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
|  |  | + prověření výsadeb v celé délce |  |  |
| 2903 | Raspenava - Frýdlant | Celá komunikace | 80 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 2901 | Větrov – Frýdlant | Celá komunikace | 80 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| CELKEM | 270 000,00 Kč | 90 000,00 Kč |
| CELKEM | 360 000,00 Kč |
| CELKEM VČ. DPH | 326 700,00 Kč | 108 900,00 Kč |
| CELKEM | 435 600,00 Kč |

Dále je navrženo pokračovat na Frýdlantsku dalšími úseky z kategorie priority II:

- č. III/352 – II. etapa - úsek od křižovatky se silnicí I/13 po Háj

- č. III/29110 - II. etapa – Od lipové aleje po Jindřichovice pod Smrkem (zbývající část komunikace)

- č. III/2904 - Mníšek – Raspenava

- č. III/2914 - Arnoltice - Dolní Oldříš

a jednou lokalitou z priority č. III z důvodu určitého potenciálu pro umístění většího počtu výsadeb:

- III/ 29015 – úsek Hajniště – Ludvíkov pod Smrkem

Nákladovost přípravy:

| komunikace | úsek | Náklady bez DPH na zajištění PD dle Plánu péče | Náklady na žádost do OPŽP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2904 | Mníšek - Raspenava | Celá komunikace | 80 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 29110 | Jindřichovice pod Smrkem - Nové Město pod Smrkem | II. etapa – Od lipové aleje po Jindřichovice pod Smrkem (zbývající část komunikace) | 80 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 2914 | Arnoltice - Dolní Oldříš | Celá komunikace | 60 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 352 | Černousy - Háj | II. etapa - úsek od křižovatky s kom. 13 po Háj | 90 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| 29015 | Hajniště - Lázně Libverda | Hajniště - Ludvíkov pod Smrkem | 60 000,00 Kč | 30 000,00 Kč |
| CELKEM | 310 000,00 Kč | 150 000,00 Kč |
| CELKEM | 460 000,00 Kč |
| CELKEM VČ. DPH | 375 100,00 Kč | 181 500,00 Kč |
| CELKEM | 556 600,00 Kč |

Předpoklad je dokončit projekty a podat je jako žádosti o dotace do výzev OPŽP během roku 2018.

Problematika výsadeb

V rámci doposud realizovaných a projekčně připravených úseků lze dosáhnout celkem 832 ks nových výsadeb, tedy zhruba polovina uvažovaných 1500 ks výsadeb. Důvodem je častý výskyt inženýrských sítí a především vlastnicky malý prostor pro umístění výsadeb podél komunikací. Normy bezpečnosti silničního provozu požadují nezbytný minimální odstup nově umísťované výsadby jakožto překážky silničního provozu a zachování rozhledových poměrů. Výsadbová linie pak velmi často vede až za hranicí soukromých přilehlých pozemků a ochota vlastníků je prakticky nulová. Bohužel tak zejména na silně frekventovaných komunikacích (např. II/291) zůstávají celé úseky nevyřešené bez náhrad nebo s dožívajícími stromy.

Odhad navýšení počtu výsadeb dalšími vybranými úseky viz výše: max. 500 ks

Další komunikace z hlediska umístění výsadeb představují spíše zanedbatelný potenciál. Řešením, jak navýšit počty výsadeb na Frýdlantsku, může být umísťování mimo krajské komunikace ve spolupráci s obcemi nebo hospodáři (obecní komunikace nebo polní cesty).

B) Zbývající oblasti Libereckého kraje

KSS LK a odbor dopravy navrhují pokračovat v efektivní spolupráci v oblasti péče o silniční zeleň s ARR a navrhuje zahájit postupně řešení silniční vegetace i v dalších částech kraje. Navrhuje zpracování prvotní analýzy stavu silniční zeleně ve vybrané oblasti. Cílem je zjistit rozsah problému - získat základní informace o rozsahu a kvalitě alejí a zeleně na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje a určení prioritnosti nezbytných zásahů. Analýza bude sloužit k nastavení systematického postupu při správě zeleně podél komunikací jakožto nezbytné činnosti, včetně odhadu finanční náročnosti. Zjednodušená analýza po jednotlivých silnicích, by zahrnovala stav, rizikovost a výběr priorit a sloužila by jako podklad pro projektování a realizaci nezbytných opatření. Obdobný systematický přístup budují i jiní správci komunikací v ČR, v zahraničí (např. v Sasku) je tato praxe již poměrně běžná.

Návrh metodiky je uveden v příloze.

Předkladatel navrhuje v první etapě zpracovat analýzu na vybraných úsecích komunikací oblasti okresu Česká Lípa – Novoborsko a okolí, a to v rozsahu 150 km.

Nákladovost:

300 000,- Kč bez DPH, tj. 363 000,- Kč vč. DPH

V roce 2018 budou pokračovat další vybrané úseky na území Libereckého kraje. Oblasti budou postupně vybírány ve spolupráci mezi Libereckým kraje – odborem dopravy, odborem životního prostředí a zemědělství, KSS LK a AOPK ČR.

Doporučení předkladatele

- Předkladatel navrhuje oproti původnímu harmonogramu zahájit projekční přípravu ve věci údržby a výsadby alejí u silnic II. a III. třídy na Frýdlantsku ještě v roce 2017 tak, aby bylo možné podat žádost do Operačního programu životní prostředí v roce 2018. Finanční prostředky ve výši 992.200 Kč potřebné na zajištění projekční přípravy, navrhuje předkladatel přesunout z úspor vzniklých při veřejné zakázce na demolice objektů v Ralsku.

- Předkladatel zároveň navrhuje zpracování prvotní analýzy stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska. Částku ve výši 363.000 Kč navrhuje získat zapojením nahodilých příjmů kraje v oblasti dopravy.

Příloha:

- Mapa úseků Frýdlantska

- Návrh metodického postupu koncepční evidence alejí a silniční zeleně na území Libereckého kraje a zahájení prvotní analýzy