Příloha č. 1

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. OLP/2879/2015

o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Libereckým krajem

se sídlem:		U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

zastoupeným:		Martinem Půtou, hejtmanem

IČO:			70891508

bankovní spojení:	19-7964000277/0100

číslo účtu:		Komerční banka, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

a

Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem: 		Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I-Staré Město

zastoupená: 		MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem

IČO: 			46744991

DIČ:			CZ46744991

bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

číslo účtu:		772561043/0300

(dále jen „příjemce“)

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 10. prosince 2015 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje vedenou u poskytovatele pod č. OLP/2879/2015, jejímž předmětem je „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“ (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2017 dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015, kde byl schválen nový termín ukončení realizace projektu 31. 12. 2018 a termín předložení závěrečného vyúčtování projektu do 19. 2. 2019.

- Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a předložení vyúčtování projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2.	Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 12. 2015 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2018“,

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 12. 2015 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 03. 2019.“

3. Článek III  odst. 6  smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2019. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 5. 2019. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.

- Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Liberecký kraj v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně smlouvy č. OLP/2879/2015 byly v plném rozsahu v registru smluv Libereckým krajem zveřejněny.

- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn Libereckým krajem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn příjemcem nebo třetí osobou před tímto dnem.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …… ze dne 27. listopadu 2018.

| V Liberci dne …………………………… | V Liberci dne ............................ |
| --- | --- |

Poskytovatel:					 Příjemce:

| …………………………………. |  | ……………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Martin Půta hejtman Libereckého kraje |  | MUDr. Luděk Kramář, MBA ředitel ZZS LK |